ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ

И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2000 ГОД

В целях дальнейшего развития и совершенствования средств сбора и передачи информации за 2000 год выполнены следующие основные работы:

- Смонтирована и сдана в эксплуатацию аппаратура уплотнения:

  - DF-34 в направлении Альметьевск - ГТС и организовано 14 потоков 2 Мб/сек между ЭАТС S-12 и EWSD;

  - ОТГ-35 в направлении Бугульма - Лениногорск, Бугульма - ГТС;

  - ОВГ-25 в направлении Альметьевск-Сулеево;

  - ОПМ-14 в направлении Сулеево-Булгар для телефонизации н/п Булгар;

  - ИКМ-30 в направлении Кичуй - Тукмак;

  - ИКМ-30 в направлении Нурлат - ЦДНГ 3;

  - П-303 в направлении р/п Карабаш – ЦДНГ 2  НГДУ «Иркеннефть».

- Построены радиорелейные линии связи на аппаратуре:

  - DMR-2000 в направлениях Альметьевск – «Алтай», «Алтай» - Сиренькино, Сиренькино – Ямаши, Джалиль – Чершилы, Чершилы – Н.Челны, Н.Челны – Елабуга, «Алтай» - Черемшан;

  - DMR-18 в направлениях Альметьевск – «Татинком», Лениногорск – «Колос»;

  - БИСТ-М в направлениях Азнакаево – б/с Манаус, Н.Челны – Водозабор.

- Смонтированы 4 ЭАТС S-12 в городах Альметьевск, Азнакаево, Бугульма, Елабуга с общей монтированной емкостью 5 648 номеров.

- Установлено 13 коммутаторов АТМ и создана опорная корпоративная сеть ОАО «Татнефть».

- К сети передачи данных подключено 49 подразделений ОАО «Татнефть».

- Построены радиобашни в Бавлах, Сиренькино, Чершилах, Черемшане, Ютазе, Н.Челнах, Новошешминске и Бухарае.

- Построена и сдана в эксплуатацию ВОЛС в направлениях:

  - Альметьевск – Кичуй – Ямаши 62,8км;

  - Н.Челны – Сарманово 54,9 км;

  - по г. Альметьевску 5,5 км;

  - по г. Лениногорску 12 км;

  - по г. Нурлат 5 км;

  - по г. Бугульма 22,7 км;

  - по г. Елабуга 2,1 км;

  - по г. Азнакаево 5,3 км;

  - по г. Бавлы 2,8 км.

- Капитально отремонтировано 401 км кабельных линий связи и телемеханики с заменой 43,56 км кабеля.

- Установлено телефонов в количестве 1 080 штук, в том числе населению – 433 штуки.

- Принято в эксплуатацию 281,8 км кабельных линий связи и телемеханики, в том числе – 173,2 км ВОЛС.

- Участком ЭХЗ выполнены следующие работы:

  - протекторная защита нефтепровода от ДНС «Демкино» до ГЗНУ «Азат» ЗАО «ТАТЕХ» протяженностью 17 км;

  - электрохимзащита обсадных колонн скважин НГДУ «Иркеннефть» в количестве 118 штук;

  - бурение заземлителей в количестве 10 штук по 10 метров для Альметьевского РУЭС;

  - электрохимзащита газопровода КС-2 до ГРП Минибаевского ЦПС протяженностью 5 км;

  - протекторная защита ремонтируемых участков водоводов УПТЖ для ППД.

- Использовано в производстве 64 рационализаторских предложения с экономическим эффектом 232,5 тыс. рублей.

- Подготовлено и обучено вторым профессиям 26 рабочих, повышена квалификация 67 рабочим и 263 ИТР.