Министерство образования Российской Федерации

Московский государственный открытый университет

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)

Студентки     Дикаревой Ларисы Александровны,   шифр   998259               .факультет “Менеджмент и экономическая политика”

по специальности 0611.00 “ Менеджмент”

Тема: «Инвестиционный проект создания деревообрабатывающего предприятия в г. Сергач Нижегородской области

».

Содержание.

Введение.	4

1. Аналитическая часть.	8

1.1. Возможные риски предпринимательской деятельности.	8

1.2. Рассмотрение влияния внешней среды.	10

1.3. Основные факторы, влияющие на развитие фирмы.	11

1.3.1. Влияние внешних и внутренних факторов на философию фирмы.	13

1.4. Анализ трех уровней окружающего воздействия.	14

1.5. Рынок. Рыночные исследования.	15

1.5.1. Теория спроса и предложения.	16

1.5.1.1. Спрос на товар и его характеристика.	16

1.5.1.2. Предложение товара и его характеристика.	17

1.6. Конкуренты.	19

1.7. Выбор места размещения предприятия.	20

1.8. Анализ финансовых вложений внедрения деревообрабатывающего предприятия.	23

1.9. Понятие социальной ответственности при разработке инвестиционного проекта.	23

2. Проектная часть.	25

2.1. Технологическая часть.	25

2.1.1. Описание внедрения фирмы.	25

2.1.1.1. Описание организации деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области.	25

2.1.2. Цели фирмы.	26

2.1.3. Клиенты предприятия.	28

2.1.4. Тактика предприятия.	28

2.1.5. Описание технологии работы предприятия.	30

2.1.6. Основные факторы, влияющие на выбор месторасположения бизнеса.	30

2.1.7. Помещение.	31

2.1.8. Поставщики пиломатериала.	32

2.1.9. Сбыт продукции и коммерческая работа предприятия.	32

2.1.10. Жизненный цикл товара.	35

2.1.11. Описание процесса разработки нового товара для г. Сергача Нижегородской области (евровагонки).	36

2.1.12. Процесс разработки нового товара на рынке г. Сергача Нижегородской области (евровагонка).	37

2.1.13. Отчет по разделу рынок.	38

2.1.14. Принципиальная схема организации.	39

2.2. Организационная часть.	39

2.2.1. Создание «команды», руководство в организации.	39

2.2.2. Управление.	40

2.2.3. Организационно-правовая форма предприятия.	41

Органы управления ООО	41

2.2.4. Структура системы управления.	43

2.2.5. Кадровая политика.	43

2.2.6. Системы стимулирования работников.	44

2.3. Безопасность и экологичность.	44

2.3.1. Определение экологического менеджмента.	44

2.3.2. Природоохранная деятельность предприятий.	45

2.3.3. Понятие охраны природы.	46

2.3.4. Значение природы для человека.	47

2.3.5. Связь охраны природы с экологией и другими науками.	48

2.3.6. Охрана и рациональное использование растительного мира.	49

2.3.7. Защита леса от вредителей.	52

2.4. Расчетно-экономическая часть.	55

2.4.1.1. Формирование текущих затрат деревообрабатывающего предприятия.	56

2.4.2. Анализ фонда заработной платы.	59

2.4.3. Прогноз прибыли и убытков.	60

2.4.3.1. Расчет затрат на сырье и материалы.	61

2.4.3.2. Расчет затрат на покупку оборудования.	61

2.4.3.3. Амортизационные отчисления.	61

2.4.3.4. Формирование кредитных платежей.	62

2.4.3.5. Расчет суммы выручки от деятельности предприятия.	62

2.4.3.6. Прибыль.	63

2.4.3.7. Содержание налогов и их классификация.	67

2.4.3.7.1. Налог на прибыль.	68

2.4.4. Форма анализа денежных потоков.	69

2.4.5. График безубыточности.	72

3. Специальная часть.	73

3.1. Оборудование.	73

3.2. Деревообрабатывающие станки.	74

3.3. Договора аренды.	76

Резюме по инвестиционному проекту.	83

Список используемой литературы:	84

# Введение.

Инвестиционный проект - это комплекс мероприятий по созданию нового или модернизации действующего производства товаров или оказанию услуг с целью получения дохода и достижения социального эффекта.

Термин инвестиции происходит от латинского слова investire – облагать. С финансовой и экономической точек зрения инвестирование может быть определено , как долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создать и получить  чистую прибыль в будущем , превышающую общий начальный объем инвестиций. Само слово инвестиции имеет несколько значений. Потребительские инвестиции в  строгом смысле не является  инвестициями вообще. Они означают покупку товаров длительного пользования или недвижимости , что по сути дела представляет собой сбережение денег, а не их инвестированием, т.к. под указанных вещей можно получить деньги или купить ценные бумаги. Инвестиции в бизнес- имеет главным своим мотивом извлечь прибыль и означают приобретение для этим целей производственных активов. Финансовые инвестиции – означают приобретение активов в форме Ц.Б. для получения прибыли при « нормальном»  для данного вида инвестиций рост. В отличие от экономического финансовое инвестирование не предполагает обязательного создания новых мощностей.

Инвестиции - это динамический процесс смены форм капитала, последовательного преобразования первоначальных ресурсов и ценностей в инвестиционные затраты и превращения вложенных средств в прирост капитальной стоимости в форме дохода или социального эффекта. Для субъекта инвестиций – это вложение денежных , имущественных и интеллектуальных ценностей с целью получить прибыль в будущем, для объекта – источник развития, также предполагающий в конечном счете извлечение дохода. Политико-экономическое содержание категории « инвестиции» по нашему мнению следует определять , анализируя развитие и модификацию форм реализации инвестиций в процессе экономического преобразования. Каждый элемент инвестиционной сферы характеризуется набором своих участников- субъектов инвестиционной деятельности.

Работа такого предприятия требует совершенствования организации, планирования и управление производственно-хозяйственной деятельностью, разработки новых экономических подходов, решения следующих задач:

- Быстро менять ассортимент продукции, приспосабливаться  к различным запросам разных групп потребителей;

- Расширять сферу дополнительных сервисных услуг;

- Постоянно вести работу по повышению эффективности производства, укреплению конкурентности продукции;

- Повышать гибкость производства, оперативно внедрять новую технику и технологию;

- Совершенствовать организацию сбыта продукции путем исследования рынка, стимулирования продаж, экономического воздействия на производителя.

Для инновационных разработок характерна высокая степень риска. Учет  и тщательная оценка факторов, способных помешать осуществлению проекта, должны быть осуществлены в данном проекте. При подготовке данного проекта следует обратить особое внимание ??????? “чистоту” внедряемой разработки, описать перспективы ее развития, в том числе возможность завоевания рынка родственной продукции или создания принципиально нового товара (услуги). В проекте должна быть рассмотрена возможность и степень подключения (постоянная работа в фирме, совместительство, контрактные отношения, консультирование и т. д.) научных раб – в и специалистов на различных стадиях реализации проекта. При осуществлении научно–технической разработки комерческая составляющая проекта должна быть выделена и на нее составлен план, это особенно важно в условиях крайне скудного централизованного финансирования научных исследований и невостребованности инновационных разработок.

Под инвестиционной деятельностью понимают процесс включающий в себя:

- Маркетинговые исследования рынка инвестиций;

- Вложение средств с целью сохранения и увеличения капитала;

- Проектирование, строительство и пуск или приобретение готового объекта инвестиций;

- Получение инвестиций;

- Получение прибыли;

Целью инвестиций является получение любыми путями прибыли от вложенных средств, а целью инноваций - улучшение объекта инвестирования. Поэтому инновационная деятельность преследует более высокие цели, чем инвестиционная. Инвестиция – это средство инноваций. Отсюда можно сделать следующие выводы:

- Инвестиционная деятельность является менее сложной сферой вложения капиталов по сравнению с инновационной деятельностью;

- Для инновационной организации приобретением должно быть вложение капиталов в инновации;

- Для инновационной организации инвестиционная деятельность является частью функций инновационной деятельности;

- Государство должно осуществить законодательную поддержку и фиксирование не инвестиционных, а инновационных проектов, ориентированных на конкретное развитие отдельных сфер деятельности общества в целом, рост благосостояния населения;

- Поскольку для инновационной организации инвестиционная деятельность является частью инновационной  деятельности.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования” создание и реализация проекта включает следующие этапы:

- Формирование инвестиционного замысла (идеи);

- Исследование инвестиционных возможностей;

- Технико- экономическое обоснование проекта;

- Подготовка проектной документации;

- Проектно – монтажные работы ;

- Эксплуатация объекта, мониторинг экономических показателей.

Понятие “инновационный проект» может расматривается как:

- Форма целевого управления инновационной деятельности;

- Процесс осуществления инноваций;

- Комплект документов.

Как форма целевого управления инновационной деятельностью, инновационный проект представляет собой сложную систему взаимообусловленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей (задач) на приоритетных направлениях развития науки и техники.

Как процесс осуществления, инновационный проект – это совокупность выполняемых в определенной последовательности научных, технологических, производственных, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, приводящих к инновациям. В то же время инновационный проект – это комплект технической, организационно–плановой и рассчетно–организационной документации, необходимой для реализации целей проекта.

Учитывая все 3 аспекта, можно дать следующие определения: инновационный проект – комплект документов, определяющих систему научно обоснованных целей и мероприятий по решению проблемы, организацию инновационных процессов в пространстве и во времени. Научная обоснованность целей и мероприятий, достигается соблюдением научных подходов к менеджменту, с применением современных методов. Экспертиза  инновационных проектов – процедура комплексной проверки и контроля: а) качество системы  нормативно-методических, проектно - конструкторских и других документов, входящих в состав проекта, и систему инновационного менеджмента; б) профессионализма руководителя проекта  и его команды; в) научно-технического и производительного потенциала, конкурентоспособности инновационной организации; г) достоверности выполненных расчетов степени риска и эффективности проекта; д) качества механизма разработки и реализации проекта, возможности достижения поставленных целей. Для введения новшеств (инноваций) требуются инвестиции. Под инвестиционной деятельностью понимают процесс, включающий в себя: а) маркетинговое исследование рынка инвестиций; б) вложение средств с целью сохранения и увеличение капитала; в) проектирование, строительство и пуск или приобретение готового объекта инвестиций; г) получение прибыли.

При работе над инвестиционным проектом мы сталкиваемся с таким вопросом как финансирование (финансы). Финансы - это система денежных отношений экономического субъекта, возникающие в процессе его производственно-хозяйственной деятельности.

# 1. Аналитическая часть.

## 1.1. Возможные риски предпринимательской деятельности.

Предпринимательская деятельность в любой сфере народного хозяйства связана с возможными рисками достижения цели. В условиях рыночной экономики конечный успех предпринимательского проекта зависит от множества факторов: одни обуславливают перспективность предпринимательского мероприятия, другие указывают на его невозможность или большую степень риска его осуществления. Переменчивость многих важных слагаемых предпринимательского проекта многократно усиливает непредсказуемость  исхода дела. Тщательный учет возможного направления их влияния на предпринимательский проект – важнейшее условие успешной деятельности предпринимателя. Опыт десятков поколений предпринимателей, успех и неудача бизнеса, крах надежд одних и блестящие карьеры других , обобщенные мировой практикой и экономической наукой, привели к выработке целого арсенала мероприятий. В результате риск выполнения предпринимательского проекта можно выявить заранее и значительно снизить, а предсказуемость успешности бизнеса определить в достаточной степени точно.

Таким образом, главное в предпринимательском проекте – анализ возможностей его реализации, выгодности, для предпринимателя, оценки его рыночной и финансовой эффективности.

Основные этапы обоснования предпринимательского проекта:

- Обоснование идей проекта и сведение о проекте

- Анализ рынка, стратегия маркетинга, основы проектной стратегии

- Сырье и комплектующие материалы, их классификация , потребности и стратегия поставок

- Анализ местоположения и окружающей среды

- Инженерная подготовка проекта и технологии

- Организация и управление предприятием

- Определение потребности в трудовых ресурсах

- Планирование процесса реализации проекта

- Финансовый анализ, оценка инвестиций и финансирование проекта

При внедрении инвестиционного проекта на рынок г. Сергача нужно произвести учет внешних факторов предпринимательской деятельности. Внешние факторы делятся на факторы отдаленного влияния, факторы производственного воздействия ( конкурентная среда) условия оперативного влияния.

Внешние факторы – это в основном неконтролируемые силы , которые воздействуют на решения менеджеров и их действия, в конечном счете, на внутреннюю структуру и процессы в организации . По моему мнению внешние факторы  по влиянию на бизнес можно расположить в следующей последовательности:

Отдаленное влияние

Экологическое воздействие

Экономическое воздействие

Политико-правовое воздействие

Социально-культурное воздействие

Демографическое воздействие

Технологическое воздействие

Производственные воздействия

Производственная структура

Соперничество между конкурентами

Входные и выходные барьеры

Угроза появления товаров-заменителей

Влияние поставщиков

Влияние потребителей

Операционное окружение

Конкурирующая позиция

Образ потребителя

Рынок рабочей силы

Интересы посредников

Отношения поставщиков и кредиторов

Индивидуальное производство (предпринимательство)

Отдаленное влияние состоит из серии факторов , которые берут начало за пределами фирмы. Экологическое воздействие имеет отдаленное влияние на процесс принятия решений в управлении. Участие будущей организации в экологическом воздействии заключается не только  в выполнении правительственных постановлений , но и во вторичном использование ; обнадеживающий фактор состоит в том, что при грамотном управлении такие ресурсы ,как леса, могут быть не только пополнены, но и расширены.

Экономическое воздействие – это влияние на деятельность фирмы , которое является результатом таких факторов, как производство, распределение и потребление товаров в г.Сергаче. Экономическое воздействие более подробно рассмотрено ниже.

Политико-правовые воздействия – это ограничения в процессе принятия решений, является результатом правовых и управленческих рамок. Эти рамки налагают на на фирму обязанности по защите потребителей и окружающей среды, посредством торговых соглашений, антитрастовых законов, налоговых программ, установления минимального уровня заработной платы, регулирования цен и норм выброса в окружающую среду, а также посредством административного воздействия и многих других акций.

Нужно учитывать правовые обязательства, составляющие неотъемлемую часть в деятельности организации.

Социально-культурные условия влияют на деятельность фирмы, поэтому при предварительном анализе данного фактора мы должны учесть, что социально-культурные рамки определяют восприятие « хорошего вкуса» в рекламе, взгляды служащих на равные возможности при найме и веру конкурентов в этические отношения. Популярный и удобный путь предсказать возникновения и упадок деловой активности – это анализ демографических данных. Демографический прогноз описывает население с точки зрения будущих покупателей товаров и услуг. Демографические исследования несмотря на многие недостатки, являются мощным источником информации для составления прогнозных проектов и при оценке различных факторов, которые могут повлиять на производство.

Технологические воздействия заключаются в применении новых знаний для практических целей в любых аспектах производственных отношений. Поэтому бизнес должен идти в ногу с технологическим процессом, учитывая при этом стадии производства.

Стадии производственного воздействия – это воздействия, которые порождены промышленным окружением имеет даже большее влияние на поведение фирмы, чем отдаленные воздействия. Конкуренции в нашем случае описаны ниже.

Для образования деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области имеет хорошая отдаленное влияние, крепкую, постоянную конкурентную позицию на рынке пиломатериалов в г.Сергаче. В данном случае мы имеем постоянную (стабильную) позицию на рынке г.Сергача, что может положительно отразиться на  создание деревообрабатывающего предприятия в г.Сергаче Нижегородской области.

## 1.2. Рассмотрение влияния внешней среды.

Внешние факторы – это основные факторы, непосредственно влияющие на работу организаций извне.

К внешним факторам относится демография, состояние культуры, развитие науки и техники, политическая стабильность, финансовая и налоговая политика, инфляция, уровень доходов населения, финансовое состояние предприятий-должников.

Если рассмотреть на примере схемы, то:

Рис. 1.2.1.

По вышеуказанным пунктам были сделаны выводы на предыдущем месте, на основе предварительного анализа рассматриваемых факторов мы можем сделать вывод, что при правильной организационной работе внутри фирмы можно повернуть действия (влияние) внешней среды в положительную для организации сторону. Но в случае внедрения деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области влияние факторов имеет и без того положительный характер действия извне на организацию. Небольшой пример:

При усовершенствовании технологий, появление на рынке станков лучшего качества с высокой мощностью, при приобретении такого станка предприятие остается только в выигрыше.

Если же рассматривать отрицательную сторону, например падение уровня доходов населения, то выходом из этой ситуации может быть кредитная политика фирмы, кроме того предложение товара более низкого качества, соответственно по низкой цене (пример: на универсальном станке доски строганные, на станке УФ-76 доска обрезная, но не строганная). Чтобы влияние внешней среды не получило отрицательную сторону руководитель организации должен анализировать ежедневно состояние окружающей среды (внешней) и тонко реагировать на ее изменения, «играя» на них, с целью использования их в положительную сторону для организации.

## 1.3. Основные факторы, влияющие на развитие фирмы.

Это: общие политические и экономические условия развития фирмы бизнеса в стране, состояние законодательства, уровень доходов населения, сложившиеся традиции потребления, культура населения, его демографическая структура и ряд других важных параметров. ( Приложение №  )

Основные факторы делятся на внутренние и внешние; внешние в свою очередь состоят из : демографии: для г.Сергача, Нижегородской области, по демографическим признакам судить, если судить, есть большое количество молодых семей, которые будут строить  свои дома, обустраивать купленные квартиры, так как в нашем городе предприятия не не выделяют бесплатную жилплощадь, кроме этого в нашем городе проходит строительство газопровода в частные дома, поэтомучастники делают котельные, значит им соответственно потребуется поломатериал. Т.е. демографическая политика располагает для образования деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области.

Состояние культуры для нашего деревообрабатывающего предприятия можно рассмотреть с такой точки зрения , что люди которые делают деревенский стандартный дом, то используют  грубые пиломатериалы ( обрезную и необрезную доску), а люди строящие котеджи соответственно будут искать пиломатериал высокого качества .

Подпункт развития науки и техники для деревообрабатывающего предприятия: при развитии науки и совершенствования техники будет улучшаться состояние нашего предприятия.

Политическая стабильность: в наше время в Росс политика относительно стабильна направлена на развитие и формирование нововведений, вводящихся законным путем.

Финансовая, кредитная и налоговая политика влияет непосредственно на организацию предприятия, но имея грамотного бухгалтера финансовая политика будет на стороне нашего предприятия.

Инфляция – в настоящее время в нашей стране инфляция ощущается не очень сильно, можно сказать не значительно. Уровень доходов населения: минимальная заработная плата установленная равняется 300 рублям, средняя заработная плата рабочего строительной специальности г.Сергача от 1000  до 3000 рублей в зависимости от предприятия на котором работает данный рабочий.Финансовое состояние предприятий должников нашу организацию этот подпункт не интересует, так как оно является новооткрывающимся

Внутренние:

Философия, цели и принципы фирмы: увеличение экономического и производственного потенциала города и района.

Организация маркетинга и рынка сбыта рассматривается далее в данном    предпр.проекте.

Уровень издержек для нашего предприятия минимизирован, так как оборудование для производства, машины арендованы по минимальной цене (по цене = амортизационные отчисления); покупка кругляка так же производится по минимальной цене и т.д.

Производственный потенциал для деревообрабатывающего предприятия довольно» большой», такого количества пиломатериала, производимого нашей организацией, которую хватит для обеспечения рынка г.Сергача.

Управленческий потенциал: работники нашей фирмы квалифицированные сотрудники имеют хороший опыт (богаты) работы и прекрасное образование.

Стимулирование труда: см. печатный лист ( организационная часть)

Основная масса факторов влияет положительно на организацию деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области.

Рис. 1.3.1.

### 1.3.1. Влияние внешних и внутренних факторов на философию фирмы.

Для разработки предпринимательского проекта можно воспользоваться определенной последовательностью:

Программа (философия)  Задачи и цели  Планы развития хозяйственного портфеля  Стратегия роста.

Перед началом разработки программы (философии), следует учесть, что она будет действовать в сложившейся рыночной структуре. Поэтому следует учесть многочисленные факторы, влияющие на деятельность фирмы.

Важное значение для предпринимателя имеет информация о конкурентной среде и сложившемся уровне спроса на эти же аналогичные товары и услуги.

## 1.4. Анализ трех уровней окружающего воздействия.

Взглянув на три уровня окружающего воздействия одновременно можно сделать  несколько интересных выводов относительно позиции руководителя и успеха фирмы. Неудачи могут быть на каждом шагу. Отдаленное влияние- слишком крупное, сложное и мощное, чем фирма могла его контролировать (или даже воздействовать на нее) Производственное влияние часто слишком политично , нестабильно и конфронтально, чтобы порождать оптимизм и позитивные действия руководителя. Оперативная среда, на которую руководитель может оказывать наиболее прямое и конструктивное влияние , часто оказывает наименьшее воздействие на финансовую деятельность компании. При возникновении вопроса: как должен вести себя руководитель при оценке этих влияний ? Вот несколько предположений:

- Что касается отдаленного влияния , попытаться следить за основными тенденциями, которые могут повлиять тем или иным образом на фирму. Этот процесс включает не только сбор информации из первых рук и ее анализ. Задачей руководителя является изучение выводов других руководителей и попытки  применить их знания в интересах фирмы. Нужно искать главные сдвиги  или крупные события, которые могут повлиять на фирму. Концентрировать свое внимание только на действительно крупных и значительных событиях, как позитивных, так и негативных.

- Очень важно, по моему мнению, наблюдать и оценивать производственное влияние, особенно когда фирма включена в промышленную ассоциацию. Руководитель может усилить свое понимание производственного воздействия, а также свое влияние на него путем активного участия в промышленных ассоциациях.

- Сфера в которую руководитель может предпринимать различные действия – это оперативная среда. Преимущества, которые любая фирма получает относительно других фирм, обычно зависят от навыков и учения ее руководителя понимать оперативную среду и маневрировать в ней .

Таким образом, ключ к успеху – это быть в курсе крупных событий отдаленного влияния, предсказывать их воздействие на вашу отрасль и пытаться расположить вашу фирму внутри оперативной среды, таким образом, чтобы использовать как можно больше внешних воздействий с пользой для фирмы.

## 1.5. Рынок. Рыночные исследования.

Под объемом рыночного спроса в нашем случае понимается общее количество товаров и услуг, приобретаемых в данное время по предполагаемым ценам покупателям того или иного региона страны.

Размер рынка – это территория , на которой происходит обмен товаров и услуг. Если сфера обмена охватывает территорию области, края, города как в нашем случае , то это местный товарный рынок.

Выделяют 4 типа рынков : 1) рынок чистой конкуренции, 2) рынок монополистической конкуренции, 3) олигопопистический рынок 4) рынок чистой монополии.

В нашем случае мы имеем олигополистический рынок, который состоит из небольшого количества продавцов весьма чувствительных к политике ценообразования и маркетингов стратегиями друг друга.

Выбор метода прогнозирования спроса. Для прогнозирования спроса можно использовать :

- метод тенденций ( экстрополирования)

- метод уровня потребления( включая эластич.спроса по доходам и ценам)

- метод конечного использования( коэффециента потребления)

- метод ведущего показателя

- выборочный

- анкетные опросы

- экономично-математические методы и др.

Для нашего предприятия, по моему мнению, можно выбрать метод уровня , который применяется, когда речь идет о прямом потреблении определенного продукта- основывается на стандартных коэффициентах.

Сегментация рынка – это деление совокупного рынка фирмы на более мелкие части ( сегменты). Цель сегментации – найти на рынке как можно более однородные по своему поведению группы покупателей, каждая из которых может рассматриваться как отдельный рыночный сегмент. При сегментации рынка необходимо ответить на следующие вопросы:

- кто будет  основным покупателем товара. Для моего предприятия покупателем будет являться непосредственный потребитель, производитель др. товара ( строительная фирма)

- покупает ли потребитель товар у случайного продавца или предпочитает постоянного

Надеюсь, что предпочитает постоянного из-за организации сервиса, удобной транспортной развязки – в каких регионах  имеется  устойчивый спрос. В г.Сергаче спрос  устойчивый на пиломатериалы, т.к. работают строительные организации, проводят газ частные лица, что влечет за собой переоборудование помещения,  т.е. покупку пиломатериала

### 1.5.1. Теория спроса и предложения.

#### 1.5.1.1. Спрос на товар и его характеристика.

Каждое самостоятельное хозяйство, вступающее в отношения с другими самостоятельными хозяйствами, создает на рынке предложение и предъявляет спрос по определенным ценам. Таким образом цена, спрос, предложение являются основными элементами рыночного механизма. Спрос, как экономическая категория, характеризует объем товаров, который потребители желают и могут купить по определенной цене и за определенное время. Спрос – это платежеспособная потребность, то есть сумма денег, которую покупатели могут и намерены заплатить за какие-то нужные им изделия.

На спрос воздействуют ряд рыночных факторов: доходы покупателей, их вкусы и предпочтения, их число на рынке, цены товаров-заменителей и дополняемых товаров и, конечно, цены на запрашиваемые товары.

Функция спроса – это взаимосвязь между желаниями потребителей иметь тот или иной товар (спросом на товар) и определяющими его факторами.

Предположим, что на местном рынке люди приобретут разное количество м3 пиломатериала, если их цена будет снижаться.

Табл. 1.5.1.1.1. Шкала спроса.

| Цена 1 м3 пиломатериала, руб. | Количество проданных м3 пиломатериала, м3 |
| --- | --- |
| 1800 | 1500 |
| 1750 | 3000 |
| 1700 | 4500 |
| 1650 | 6000 |
| 1600 | 7500 |
| 1550 | 9000 |
| 1500 | 10500 |

Шкала спроса показывает, сколько товаров можно купить по различным ценам на данный период. Анализ этой шкалы позволяет легче выявить взаимозависимость цены и спроса. Закон спроса – при прочих равных условиях спрос на товары в количественном отношении изменяется в обратной зависимости от цены. Чем выше цена товара, тем меньше спрос на него со стороны покупателей, и наоборот, чем ниже цена товара, тем больше спрос.

Рис. 1.5.1.1.1.

Конфигурация кривой спроса – ее ниспадающий вид (отрицательный наклон к оси абсцисс) может быть объяснена с помощью двух эффектов: эффекта дохода и эффекта замещения.

Величина спроса может изменяться, если изменяется только цена данного товара, а все другие факторы, влияющие на спрос остаются неизменными, т.е. действует принцип «при прочих равных условиях».

Рис. 1.5.1.1.2.

#### 1.5.1.2. Предложение товара и его характеристика.

Предложение товара – это количество товара, которое производители товара готовы продать по определенной цене за определенный период времени.

На предложение влияют несколько факторов: число продавцов на рынке, различия в технологических методах изготовления одноименных товаров и, разумеется, цены на продаваемые продукты, товары-субституты и другие виды изделий.

Все эти факторы, влияющие на предложение, являются внешними, независящими от производителя продукции и носят объективный характер. Главным фактором, влияющим на величину предложения товара, является цена, поскольку все продавцы стремятся продать свой товар по максимально возможной цене, чтобы получить высокую прибыль.

Как и функция спроса, функция цены может быть представлена с помощью шкалы предложения. Шкала предложения показывает сколько товаров продавцы готовы продать по разным ценам. Приводимые цифры раскрывают взаимосвязь цены и предложения. Эту зависимость характеризует закон предложения – чем выше при прочих равных условиях цена на товар, тем больше стремление продавцов товара предлагать его на рынке.

Табл. 1.5.1.2.1. Шкала предложения.

| Цена 1 м3 пиломатериала, руб. | Количество м3, которое продавцы готовы продать, м3 |
| --- | --- |
| 1800 | 10500 |
| 1750 | 9000 |
| 1700 | 7500 |
| 1650 | 6000 |
| 1600 | 4500 |
| 1550 | 3000 |
| 1500 | 1500 |

Таким образом, существует прямая зависимость между ценой и величиной предложения. Такая зависимость отражается в восходящей траектории графика предложения.

Рис. 1.5.1.2.1.

Кривая рыночного предложения товара – это фактически кривая цены предложения, поскольку он отражает издержки производства того или иного товара.

Если количество продавцов данного товара сократится, то предложение уменьшится с Q1 до Q3, а кривая предложения смещается влево из положения S в положение S1.

Рис. 1.5.1.2.2.

## 1.6. Конкуренты.

Из книги « Города нашей области», Горький Волго-Вятское  книжное издание, 1974 г.; « Из деревообрабатывающих предприятий следует отметить существующий с 1961 года завод по изготовлению и пропитке опор и деталей для линии электропередач. Завод дает 30-40 тыс.куб.м. продукции. Имеются небольшие деревообрабатывающие предприятия и при лесхозе, изготавливающие такие необходимые в хозяйстве изделия изделия, как срубы , штакетник и прочие предметы.

В настоящее время 2001 год пропиточный завод работает, но не составляет для нас конкуренции. Небольшие деревообрабатывающие предприятия при лесхозе распались в период реорганизации, а техника данных предприятий имеется в лесхозе и сдается в аренду, но т.к. не пользуется спросом, то расценки на аренду предполагаются равные амортизационным отчислениям, производящимся за данную технику.

Но в г.Сергаче имеется предприятие ООО « Ремстрой» , занимающиеся обработкой древесины выпуском п/о доски, штакетника, плинтуса, штапиков, изготовлением похоронных принадлежностей таких как: гробы, кресты на могилу. На заказ возможно изготовление стандартной мебели, так же можно заказать изготовление фигурного пиломатериала типа филенки.

Весьма простым и эффективным средством оценки стратегических возможностей фирмы является проведение четырехпольного анализа.

Табл. 1.6.1.

|  | 1. Слабые стороны предприятия | 2.Сильные стороны предприятия |
| --- | --- | --- |
| 3.Возможности, предоставленные внешней средой | Устранение недостатков предприятия | Укрепление преимущества предприятия |
| 4. Опасность со стороны внешней среды | Возможность кризиса | Подготовка к отражению неблагоприятных ситуаций |

Анализ информации о внешней среде, сильных и слабых сторонах фирмы помогает предпринимателю трезво оценить свое положение на рынке и выработать соответствующую стратегическую линию поведения. Самая благоприятная ситуация для фирмы складывается, когда возможности внешней среды совпадают  с сильными сторонами предприятия. Напротив, угрозы со стороны окружающей среды, наложенные на слабые стороны предприятия, создает кризисную ситуацию и препятствует осуществления бизнеса. Предприниматель, учитывая различные сочетания внешних и внутренних факторов, формирует основные стратегические направления деятельности предприятия.

На основание этого корректируется деятельность предприятия.

- Слабой стороной нашего предприятия является дальность ресурсов, но при устранении недостатков мы можем использовать лесовозы, работающие на солярке, которая выйдет нам намного дешевле бензина и не будет сказываться на повышение цены на товар.

- Сильные стороны предприятия – это основная масса факторов кадры, территория, оборудование и многое другое – это положительные стороны.

- При опасности  (проблемы), а может быть например закрывающие дороги ( в весеннее время); выход из этой ситуации покупка в администрации города  транспортной карты на проезд грузового транспорта.

Таким образом выход из любой ситуации имеется, но чтобы его найти должен слажено работать коллектив управленцев – это и является первым началом к успеху.

## 1.7. Выбор места размещения предприятия.

Местоположение существенно влияет на конечные результаты предпринимательства в любой сфере деятельности. Решения о местоположении бизнеса является стратегическим .При создании нового  предприятия принятия решения о местоположении усложняется, т.к. сохраняется неопределенность исходной информации. Часто предприниматель недостаточно знает будущее поле деятельности, необходимую информацию он получит только когда начал действовать в выбранном месте. В любом случае сначала делается общий выбор региона ( зоны, округа, района) т.е. макрорасположения , безотносительно к детальным характеристикам  на местности.

В нашем  случае регионом является г.Сергач и прилегающие окрестности, далее определяется микрорасположение – реальная точка, заданная в конкретной, пространственной и плоскостной структурах и связях с окружающей средой. Выбор наиболее эффективного месторасположения осуществляется последовательной разработкой альтернативных вариантов размещения  фирмы и / им. ее подразделений. Микрорасположение нашего предприятия является пригородом г.Сергача (объездная дорога), через которую проходят основные транспортные пути г.Сергача , будет располагаться база отгрузки пиломатериалов, а так же будет выставлены 4 рекламных  щита по количеству крупных трасс выходящих из г.Сергача , такого вида рекламой в нашем городе пользуется предприятие АО « Феникс», которое эти щиты привели не один десяток клиентов, так же в нашем городе эта реклама является самой дешевой в отличие от публикации в газетах , трансляции по местному телевидению. А основной офис можно расположить в центре города для удобства клиентов при заключении договоров, в центре города есть гостиница  « Дружба» , в которой помещение под офисы сдаются по низким ценам , но с непосредственной оплатой телефона, при его надобности.

Таким образом клиентам из строительных организаций , других городов, даже просто частным лицам будет выгодно подойти ( подъехать) в центр города и оставить заказ на пиломатериал , который в нашу очередь будет отгружен с базы и доставлен либо на нашем транспорте, за дополнительную оплату, либо на транспорте покупателя.

При рассмотрении финансовых вложений в внедрение деревообрабатывающего предприятия в г.Сергаче Нижегородской области. Нужно рассмотреть все плюсы и минусы внедрения, для этого можно  начать анализ с рассмотрения факторов внешней среды данного г. Сергача, а также всей Нижегородской области по внедрению пиломатериалов на рынок.

В г.Сергаче  имеются большие заводы , такие как  сахарный комбинат, одно время бывший единственным комбинатом по всей Нижегородской области, кроме того и по сегодняшний день  в стены данного комбината поступает сахарная  свекла из Чувашии, а ее транспортировка осуществляется через объездные дорпоги г.Сергача. Кроме этого есть ламповый завод, который был остановлен по 2001 год в январе месяце был снова запущен. Молочный комбинат- филиал Княгининского комбината « Сухое молоко», Сергачский элеватор» Сергач каравай», свой хлебозавод, во многие эти заводы и комбинаты комплектующие ( сырье, как для сах. завода) подвозятся по объездным дорогам г.Сергача т.е. основная масса приезжего населения, будущих возможных покупателей, ездит по объездной дороге. А основная масса поставщиков сахарной свеклы не ездит порожником в свой город, а пытаются загрузится нужной для их местности продукцией, часто загружаются продукцией деревообрабатывающей промышленности предприятия  ООО « Ремстрой», производящего пиломатериалы, но в деятельности этого предприятия есть 2 минуса- это то , что покупателям приходится въезжать в город для загрузки и то, что мощности данного предприятия очень ограничены и т.к. данное предприятие работает с Сергачской администрацией по договору с Сергачским строевым лесом, то многие покупатели отдают предпочтение другой продукции, так как Сергачский лес , даже строевой имеет возраст не более 70 лет и основная масса леса свежая на корню при распиловке им. дупла гниль с сердцевины дерева – это особенность Сергачской почвы. В основном она дерново- подзолистая  с илом, т.к. на территории Сергачского района протекает река Пьяна и в весеннее половодье смывается защитная почва, происходит накопление влаги которая не просыхает вплоть до июля месяца, а основная масса леса расположена на окраине города вблизи станции Тарталей и села Яново, где и протекает река Пьяна.

Поэтому со стороны внешней среды будет непосредственно лучше, если предприятие деревообрабатывающей промышленности будет располагаться за пределами города, а точнее на объездной дороге г. Сергача и не будет производить работу с Сергачским лесом.

Рис. 1.7.1.

## 1.8. Анализ финансовых вложений внедрения деревообрабатывающего предприятия.

При рассмотрении финансовых вложений во внедрение деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области нужно рассмотреть все плюсы и минусы внедрения. Для этого можно начать анализ с рассмотрения факторов внешней среды данного г. Сергача, а также всей Нижегородской области по внедрению пиломатериалов на рынок.

В г. Сергаче имеются большие заводы, такие как «Сахарный комбинат», одно время бывший единственным комбинатом по всей Нижегородской области, кроме того и по сегодняшний день в стены данного комбината поступает сахарная свекла из Чувашии, а ее транспортировка осуществляется через объездные дороги г. Сергача. Кроме этого есть ламповый завод, который был остановлен, но в 2001 г. в январе месяце был снова запущен, молочный комбинат филиал Княгининского комбината «Сухое молоко», Сергачский элеватор «Сергачский караван», свой хлебозавод. Во многие эти комбинаты  и заводы комплектующие (сырье, как для сахарного завода) подвозятся по объездным дорогам г . Сергача, т.е. основная масса приезжего населения, будущих возможных покупателей, ездит по объездной дороге. А основная масса поставщиков сахарной свеклы не ездит порожняком в свой город, а пытаются загрузиться нужной для их местности продукцией, часто загружаются продукцией деревообрабатывающей промышленности предприятия ООО «Ремстрой», производящего пиломатериалы. Но в деятельности этого предприятия есть 2 минуса: это то, что покупателям приходится въезжать в город для загрузки и то, что мощности данного предприятия очень ограничены и т.к. данное предприятие работает с Сергачской администрацией по договору с Сергачским строевым лесом, то многие покупатели отдают предпочтение другой продукции, так как Сергачский лес, даже строевой имеет возраст не более 70 лет и основная масса леса свежая на корню при распиловке имеет дупла, гниль с сердцевины дерева – эта особенность сергачской почвы, в основном она дерново-подзолистая с илом, так как на территории сергачского района протекает река Пьяна и в весеннее половодье смывается защитная почва, происходит накопление влаги, которая не просыхает вплоть до июля месяца, а основная масса леса расположена на окраине города вблизи станции Тарталей и села Янова, где и протекает Пьяна.

Поэтому со стороны внешней среды будет непосредственно лучше, если предприятие деревообрабатывающей промышленности будет располагаться за пределами города, а точнее на объездной дороге г. Сергача и не будет производить работу с сергачским лесом.

## 1.9. Понятие социальной ответственности при разработке инвестиционного проекта.

Социальная ответственность – обязательства организации приносить пользу обществу через использование прибылей от частного бизнеса.

Бизнес никогда не развивается в социальном вакууме. По моему мнению соц. ответственность каждого производителя подразумевать под собой определенные обязанности. Промышленные производители должны быть  вовлечены в решение широкого спектра соц. проблем от преступности до проблем загрязнения окружающей среды. Фирма должна учитывать мнения заинтересованных лиц .К заинтересованным лицам мы можем отнести: общество в целом, местная общественность.

Общество в целом требует, чтобы фирма принимала участие и делала вклад в общественную жизнь, чтобы приносила солидную часть на поддержку правительства. В нашем случае деревообрабатывающее предприятие может принимать участие в различных мероприятиях ( форумах) исправленных на формирование положительных отношений детей и подростков к здоровому образу жизни, изучение искусства  и культуры , как Россия так и Зарубежья, отчисления налогов на поддержку правительства.

Местная общественность требует, чтобы фирма обеспечивала производственную занятость, чтобы руководство компании принимало участие в общественных мероприятиях. Для деревообрабатывающего предприятия, как описано выше, я предлагаю высадку защитных лесополос, помощь местной администрации в заготовлении и расстановки плакатов на тему: « Берегите лес от пожара».

Кроме того крепкие и надежные отношения между фирмой и ее поставщиками и кредиторами – необходимые условия ее процветания. Понимая важность прочных отношений с поставщиками и кредиторами, нужно оценить какие выгоды ищут поставщики и кредиторы от сотрудничества с фирмой: обычно можно предположить следующее :

- Поставщики заинтересованы в современной выплате кредита  и они усилят профессиональные, надежные и прочные отношения с фирмой в условиях личного контакта и деловой практики.

- Кредиторы хотят своевременные выплаты процентов и возврате капитала со своих инвестиций.

В общем, поставщики и кредиторы усердно обеспечивают фирму ресурсами, которые ей нужны, лишь в том случае, если уверены, что они, как и др. «инвесторы» получат надежный финансовый возврат  своих инвестиций.

Поэтому при разработке инвестиционного проекта необходимо учитывать скорость и процентное соотношение оборачиваемых средств, чтобы каждый член производственного звена получил ту прибыль на которую рассчитывал при развитии производства.

# 2. Проектная часть.

## 2.1. Технологическая часть.

### 2.1.1. Описание внедрения фирмы.

В настоящее время, в условиях нестабильной рыночной экономики России предприниматели все чаще и чаще вынуждены задавать себе вопрос: « Как и куда вложить имеющийся капитал, чтобы получить определенную прибыль и иметь уверенность в завтрашнем дне? В чем еще, кроме предлагаемых товаров и услуг, нуждается сегодняшний потребитель ?»

Городской рынок и магазины буквально ломятся от избытка продуктов одежды, мебели, бытовых приборов и др. разнообразных мелочей. Рекламные страницы газет до предела заполнены информацией и парикмахерских, косметических салонах, кафе-барах, ремонтных мастерских, дискотеках оздоровительных центрах и т.д.

Таким образом, предлагая только неизбитый товар, который в то же время пользуется спросом, можно выжить в условиях жесткой конкуренции. Таким продуктом по моему мнению являются пиломатериалы от обыкновенных досок различных видов до готовых изделий – таких как двери, рамы, столы, табуретки  и др.

#### 2.1.1.1. Описание организации деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области.

Для нашего города (Сергача) очень дефицитным товаром считается пиломатериал и изделия из древесины, так как г. Сергач расположен на холмах и лесных полос не наблюдается, но имеет посадки для защиты полей, небольшие леса, произрастающие в пригороде в районе сел Толба, Мостовка, Фогановки, не являются строевым лесом, так как деревья имеют возраст от 30 лет, не имеет нужный диаметр для распиловки, имеет внутреннюю черновую гниль.

Чтобы ликвидировать дефицит пиломатериала можно открыть деревообрабатывающее предприятие в г. Сергаче, которое будет иметь возможность закупки леса-кругляка за пределами г. Сергача, доставки леса до Сергачской базы и последующей распиловки на доску обрезную и необрезную, изготовление различных изделий из пиломатериала и обработки отходов пилорамы. Таким образом из отходов можно изготовить плинтус, штапики, опилки с пилорамы могут продаваться на свиноферму или в другую организацию.

Для создания организации можно арендовать помещение недалеко за пределами города. Создавать предприятие по производству пиломатериалов в пределах города нет никакой необходимости. Это позволит облегчить работу водителям, доставляющим сырье на лесовозах, уберечь население от шума и вредных побочных продуктов лакокрасочных работ, производимых на предприятии. Но с другой стороны нам потребуется помещение в центре города для заключения договоров и приемке заказов. Т.е. мы должны арендовать производственную базу (которая включает в себя цеха, гараж, территорию для отгрузки). Такую территорию можно арендовать на базе ДРСУ, при въезде из г. Сергача в районе объездной дороги. А офисное помещение можно арендовать в здании гостиницы, так как в центре города и здание гостиницы знает каждый приезжий.

Приняв это решение, мы отталкивались от следующих соображений:

- существует лишь одно предприятие, занимающееся подобной деятельностью, следовательно, больше шансов добиться поставленной цели;

- эта продукция пользуется несомненным спросом, особенно сейчас, когда строится большое количество строительных объектов;

- возможные контракты со странами ближнего зарубежья  ( Прибалтика, Финляндия, Германия и др. ) не обладающими в достаточной мере лесными ресурсами.

Это предприятие будет создано на основе учредителей так как этот вид владения обладает существенными преимуществами:

- простота создания

- более легкое ( по сравнению с корпорацией ) получение кредита

- наличие в распоряжении значительных объемов капиталов

- обмен опытом, передача навыков по принципу « ум хорошо, а два лучше»

### 2.1.2. Цели фирмы.

Цели - это параметры деятельности фирмы, достижение которых обусловлено ее миссией и на реализацию которой направлена ее хозяйственная деятельность. Цели вытекают из ответов на вопрос « что собой будет представлять предприятие, каким оно будет и каким ему следует быть?» – это обязательства в отношении действий, посредством которой будет реализовываться главная задача данного предприятия. Они выступают  также в роли стандартов, на которую ориентируется  вся работа . Другими словами, цели- основа стратегии. Роль целей определяется следующим:

- они служат исходной точкой планирования стратегии

- цели лежат в основе организации фирмы

- на целях базируется мотивирование фирмы

- цели служат базой при контроле и анализе  производственно хозяйственной деятельности

В зависимости  от отрасли , в которой работает фирма, характера и содержания  писем, особенностей внешней среды  и др. факторов, каждая фирма формирует собственную систему цепей:

- цели фирмы

- доходы

- эффективность

- положение на рынке

- ресурсы производственная мощность

- продукция

- организация

- работа с покупателями

- социальная ответственность

- развитие

За счет этих направлений можно разработать цели деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче, Нижегородской области

На данный момент мы ставим перед собой 5 основных целей:

- Максимально возможная прибыль

- Обеспечение и благосостояние рабочих

- Положение на рынке

- Максимальная производительность

- Разработка, производство продукта и обновление технологий

- Внедрение дополнительных производственных единиц.

Остановимся подробнее на каждом из вышеперечисленных пунктов:

- Максимально возможная прибыль является основной целью, ради которой создается предприятие. Под максимально возможной мы понимаем прибыль, получаемую при полном использовании всех производственных и человеческих ресурсов.

- Нанимая рабочих, мы берем на себя ответственность за их уровень жизни. Соответственно, чем выше этот уровень, тем значительнее кажется организация. Следовательно в наших интересах обеспечить своих рабочих прежде всего конкурентно-способной зарплатой, а также другими возможными благами. Имидж преуспевающей фирмы внушает окружающим уверенность, а это значит, что у них появится желание сделать заказ или заключить контракт именно с такой фирмой.

- Положение на рынке является второй по значимости из поставленных целей. В ее входит завоевание основной доли рынка в лесоперерабатывающей  промышленности  Сергачского района. Постепенное установление монополистических прав.

- Прибыль предприятия прямо пропорционально зависит от его производительности, следовательно только при максимальной производительности и, кроме того , при использовании всех производственных ресурсов можно добиться максимальной прибыли.

- Только лишь с внедрением новых современных технологий, постоянно улучшая качество изделий и расширяя список выпускаемой продукции, предприятие может добиться успеха. Мы намерены твердо следовать этому правилу.

- Этот пункт непосредственно связан с предыдущим. В будущем ( приблизительно через 5 лет) мы планируем открыть 2 дочерних предприятия: первое, по производству мебели из нашей продукции, второе, пилораму подобную этой

Достижение этих целей возможно лишь при быстром развитии производства. Для этого у нас должен иметься достаточный первоначальный капитал. все остальное зависит от руководства предприятия, от умения правильно использовать имеющиеся у фирмы ресурсы, от четкого контролирования протекающих в фирме процессов. Следовательно, большое внимание должно быть уделено отбору   и найму кадров.

### 2.1.3. Клиенты предприятия.

Основных клиентов нашего предприятия мы планируем найти среди строительных организаций, отраслей сельского хозяйства , кооперативов, предприятий, занимающихся коммунальными услугами и др.

Нами был проведен специальный опрос между вышеперечисленными организациями г.Сергач, который показал, что более 75 % из них не хватает пиломатериалов. Кроме того многие  жалуются  на их качество.

### 2.1.4. Тактика предприятия.

В нашем регионе недостаточное количество пиломатериалов. Число непосредственных конкурентов – 1 предприятие, которое не может обеспечить весь Сергачский район пиломатериалами и недостаточное качество пиломатериалов. Так, например, не имеется обрезной доски, евро-пиломатериалы продаются только на заказ и ждать с момента заказа до его выполнения приходится от 3 дней до 1,5 месяцев.

Поэтому я предлагаю для данного предприятия наступательную тактику, т.е.

- Активный маркетинг, высокие цены. Даже высокие цены не отпугнут клиентов, так как они будут иметь возможность не ждать почти 2 месяца, а приобрести его в тот момент, как только он потребуется.

- Использование резервов, максимальное использование резервов предприятия, т.е. после обрезки н/о доски мы можем из ¼ части отходов сделать плинтус, из 1/3 части штапики, стружки и опилки можно продавать как вторсырье предприятиям, отапливающим свои производственные системы мобильной тепловой станцией фирмы «Георгий», знакомой в народе как фирма «Емеля».

- Модернизация, внедрение новых технологий и усовершенствование старых с добавлением «изюминки».

- Совершенствование управления. Кадровая политика деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области рассмотрена ниже.

Стратегию роста – интенсивный рост, т.е. можно рассчитать возможности предприятия при существующих масштабах деятельности. За счет данного анализа при осмотре недостающих пиломатериалов и внедрение их на рынок г. Сергача.

В экономике под стратегией понимается комплекс долгосрочных мер или подходов. В стратегическом планировании под стратегией понимается комплекс целей и задач по их достижению. В более узком смысле стратегия представляет собой план наиболее эффективного распределения ресурсов для достижения цели.

Стратегия должна определять:

- Что фирма должна делать и чего она не должна делать;

- Что более важно, а что менее важно в осуществляемой фирмой хозяйственной деятельности.

Ключевые факторы стратегии:

Американские специалисты в области стратегического планирования предложили матрицу выбора стратегии.

Матрица стратегий Томпсона и Стринланда.

На основе этой матрицы мы можем сделать вывод, так как деревообрабатывающее предприятие будет иметь сильную конкурентную позицию, большой рост рынка, то соответственно попадает в 1 квадрат, т.е. получает стратегию:

что ведет к непосредственному (в будущем) процветанию этой фирмы

Концентрированного роста.

- Вертикальной интеграции.

- Концентрированной диверсификации.

### 2.1.5. Описание технологии работы предприятия.

По вышеперечисленным факторам и непосредственно описанию действия организации мы можем выстроить небольшую технологическую цепочку движения материала, начиная от закупки кругляка и заканчивая их сбытом непосредственному потребителю.

Такова технологическая цепочка работы деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче, основным звеном которой является транспортировка и обработка древесины, так как сбыт по вышеуказанным факторам является второстепенным звеном в технологическом процессе, так же как и закупка.

Транспортировка – это важный процесс в работе организации, поэтому должна быть техника в состоянии, соответствующим работе автотранспорта.

При исключении любого из звеньев технологического процесса вся технологическая цепочка останавливается и соответственно останавливается работа всего предприятия.

Все технологическое звено ценно в комплексе и при правильном формировании производства и контроле предприятие будет прибыльно.

### 2.1.6. Основные факторы, влияющие на выбор месторасположения бизнеса.

Существует 3 вида бизнеса: производственный, сервисный, сфера услуг. Деревообрабатывающее предприятие относится к производственному виду бизнеса, основными факторами , влияющими на выбор местоположения при этом виде деятельности является :

- близость к транспортным магистралям. Наше предприятие будет располагаться на объездной дороге г. Сергача Нижегородской области, через которую проходит основная масса транспортных путей, а именно дорога на Княгинино, Н.Новгород, Б.Мурашкино

- наличие сырья и близость к поставщикам. В нашем регионе сырье для деревообработки ограничено , но близость к поставщикам относительно ,это: Павлово, Шахунья, Красные Баки. Но этот минус можно « скрасть» при наличии хорошей техники ( лесовозов)

- близость заказчиков. Заказчики на продукцию деревообрабатывающего предприятия имеются непосредственно в г. Сергаче, такие как строительные организации, так же частные лица. При « дальних» заказах доставка может бать железнодорожным транспортом либо по договоренности.

- Наличие складских помещений. Имеются складские помещения на территории арендуемой базы

- Обеспеченность трудовыми ресурсами. Навыки , обучение, проживание. Рынок г. Сергача обеспечен трудовыми ресурсами, можно сказать что переполнен так как биржа труда постоянно ведет свою деятельность, а так как лесхоз является убыточным предприятием люди с навыками и опытом уволившиеся с него ищут работу, но не востребованы, кроме этого в Лукоянове есть училище по деревообработке, выпускники его так же проживают в г. Сергаче и так же не востребованы.

- Спрос- предложение на рынках. Предложение на рынке на деревообрабатывающую продукцию очень скудное, небольшой ассортимент, маленький объем. Спрос на продукцию деревообрабатывающего предприятия велик.

### 2.1.7. Помещение.

Следующий этап включает определенные потребности в зданиях и сооружениях . Для нашего предприятия нужно иметь производственные помещения площадью около 250 кв.м. для работы  станков небольшого кабинета мастеров и  отгрузочную территорию от пилорамы размером также около 200 кв.м., на данной же базе будет располагаться гараж на 2 грузовые а/ м для  ремонта и ночного простоя размером около 100 кв.м.  Непосредственно должен иметься подъездной путь к данной базе. Данное помещение в первое время мы возьмем в аренду, а в дальнейшем смотря по поступлении прибыли в аренду с правом выкупа. Так же в аренде у нас будет находиться помещение под офис площадью до 70 кв.м., где будет располагаться бухгалтерия, экономист, отдельный кабинет директора, приемная . Данное помещение мы будем снимать на долгосрочную аренду, чтобы не менять офиса для удобства наших клиентов, а так же,  чтобы при смене местоприбывания не потерять нашу клиентуру.

### 2.1.8. Поставщики пиломатериала.

Для деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области  производственному процессу потребуется материал ( лес кругляк ) т.к. по вышеперечисленным факторам и прилегающих районов нельзя использовать в деревооб. производстве, поэтому данному предприятию придется закупать лес на территории Нижегородской области  .

Закупки леса кругляка возможно купить на корню, но это на выгодно т.к. в этом случае кругляк будет стоить дороже т.к. нужно будет купить делянку, нанять рабочих, арендовать помещение ( вагончик для рабочих) либо купить готовый кругляк, что будет намного выгодней для предприятия и дешевле.

По Нижегородской области мы имеем поселки богатые лесными ресурсами, это такие как : Шахунья, Красные Баки, Ветлуга, Д.Константиново, Павлово, Чкаловск, Кулебаки. Если рассматривать данные поселки со стороны отдаленности от г.Сергача то начиная с самых отдаленных будет такой порядок расположения : Шахунья, К. Баки, Ветлуга, Кулебаки, Чкаловск, Павлово, Д.Константиново. Т.е. при оптимальном выборе продавца ( поставщика) по дальности можно остановиться на Чкаловске, Павлове, Д.Константинове, но в случае если предприятия из более отдаленных районной предложат нам пиломатериал нам пиломатериал доставкой в г. Сергач по приемлемой для нас цене, можно рассмотреть данное предложение.

Если рассмотреть данные регионы со стороны ценных пород леса, то можно отметить, что в Павловском и Д.Константиновском районах имеется основная масса леса которая требуется для деревообраб. Предприятия такие как ель, сосна, липа ( для евродоски) ; что в отличии от этих регионов в Чкаловском районе необходимых для организации деревообраб. Предприятия пород леса не имеется. А так как положительные результаты сходятся на двух поселках  Д.Константиново и Павлово, то заключение договоров  по покупке кругляка скажется наилучшим образом с этими поселками ( с лесхозами).

### 2.1.9. Сбыт продукции и коммерческая работа предприятия.

Завершающий этап работы предприятия – сбыт продукции как правило осуществляется по хозяйственным договорам, заключающие с потребителем. В них предусматривается объем и сроки поставок, условия доставок товаров потребителю, цены реализации продукции, установленные оплаты продукции, юридическая ответственность за несвоевременную поставку или несвоевременную оплату поставляемой продукции , способы размещения спорных вопросов.

Работа по организации сбыта продукции начинается с изучения рынка и проведения маркетингов исследований.

Потребность рынка г. Сергача выявлена с недостаточным количеством ( нехваткой пиломатериала)

- наше предприятие будет производить рекламную компанию в которой будет несколько этапов.

- Оповещение через средства массовой информации об открытии данной организации  и о ее  предлагаемых товарах , услугах часы работы, место расположение

- Расстановка рекламных щитов на 4 основных дорогах Сергачского района

- Оповещение рекламой в газетах, на русском( « Сергачская жизнь») и татарском ( « Туган як») языках, о продаже пиломатериалов со скидкой, материалов не имеющихся в нашем городе до сегодняшнего дня ( производство евровагонка)

- Подача рекламы по телевидению ( местное Сергачское телевидение ), выходящее 1 раз в неделю

Осуществлять постановку товаров и услуг ( пиломатериалов). Учитывать рентабельность деятельности. Основные задачи маркетинга – создание спроса  посредством определенных мероприятий, удовлетворение спроса путем доставки  товаров в нужное время нужному потребителю и планирование деятельности фирмы.

При организации деятельности фирмы мы будем пользоваться  основными инструментами маркетинга – товар , цена , коммуникации ( личная продажа, реклама, продвижение товара, престижная деятельность) наличие товара в продаже , персонал, имидж фирмы.

Объем сбыта  пользующимся спросом  продукции  и формирование  денежных доходов фирмы во многом зависит от цены. Эта зависимость выражается следующей формулой:

Прибыль фирмы = Цена за ед. товара х кол-во проданных единиц – издержки

________________________________________

валовая выручка от продаж

Вопрос об уровне цен на пиломатериалы не столь прост, как это кажется в теории. Игра на ценах – это исскуство. Слишком низкая цена создает ложное впечатление о качестве товара, который на самом деле является хорошим. Слишком высокая цена отпугивает некоторых покупателей и приводит к сокращению объема продаж. Таким образом , следует точно определить ценовую стратегию на данный товар . Для этого нужно назначить цены на пиломатериалы и сравнить ее с ценами основных конкурентов, обратить внимание на затраты по транспортировке, складированию и хранению товара, на размер прибыл. Правильно  установленная цена позволит сделать  товар ( услугу) доступными  для  потребителя, завоевать и расширять сферу сбыта и обеспечить прибыль.

На выбор и назначение цены на товар и услуги влияют факторы внутренние ( издержки производства) и внешние( конкуренция, положение товара на рынке, характер спроса, общехоз. конъюнктура, политика органов государственной и местной власти) . При установлении продажных цен на товар  и услуги можно руководствоваться Приложением №  )

Цена продукции ( пиломатериала) влияет на объем продаж и величину поступлений  от этих продаж. Основу любой политики в области цен составляют издержки производства и структура рынка для нашего рынка пиломатериалов. С точки зрения изготовителя, наилучшая цена на его продукцию – это цена , которая приносит максимальный доход с учетом уровня производства. Так как новы проект издержки придется прогнозировать либо исходить из некоторой стандартной величины издержек. Определение стандартных издержек, по затратам требующих переменных издержек ( напр. Материалов или рабочей силы) не представляет трудности. Однако планирование наклад. Расходов более трудная задача, поскольку эти издержки зависят от степени использования производственной мощности.

### 2.1.10. Жизненный цикл товара.

### 2.1.11. Описание процесса разработки нового товара для г. Сергача Нижегородской области (евровагонки).

Чтобы  разработать  и  внедрить  новый  товар  на  рынок  г. Сергача нужно  проанализировать  рынок  на  запросы  данного  товара  со  стороны частных лиц и  организаций. При  анализе  предложения  нового  товара – евровагонки  на  рынке  г. Сергача  мы  получили  при  невысоком  спросе,  высокие  требования  по  качеству  пиломатериала  и  согласие  заплатить  за  данное  качество  высокую  цену.  Т.е  евровагонка  будет  пользоваться  спросом  и  есть  смысл  разработать  внедрение  ее  на  рынок.

Для  получения  евровагонки  при  условии  нашего  предприятия, мы  должны  закупать  сухую  заготовку  не  шлифованную  без наличия  сучков  как  минимум  на 1,5  метра  длины  заготовки (имеются  в виду  черные  сучки)  но  многим  производителям  заготовки  не выгодно  продавать  заготовку  с  выборкой,  т.е.  им  легче  продавать  оптом  по более  низкой  цене,  но  без выборки,  чем  по  высокой,  но  с  выборкой.  Поэтому  и нам  становится   более  выгодно   покупать   заготовку  без выборки, а  сбыт  не  идущей  для   евровагонки  заготовки  (черные  точки  либо  черные  сучки  на L=1,5м)  продавать  для  облицовки  стен  или  потолков  с  исполнением  фигурных рисунков  из  сучков.

Схема процесса разработки евровагонки.

Рис. 2.1.11.1.

Обрабатываются  заготовки  на  станках - шлифуются, подгоняются  под  нужные  размеры, убираются  неровности  и  шероховатости, полируются.

Сбыт, так  же  как  и  в  предыдущем  производственном  процессе, производится  заранее,  на  тех  же  условиях. Поэтому  гарантируется   качество  и  стабильность.

### 2.1.12. Процесс разработки нового товара на рынке г. Сергача Нижегородской области (евровагонка).

Рис. 2.1.12.1.

Под  новым  товаром  (новинками)  мы  имеем  ввиду  оригинальные  изделия, улучшенные  варианты  и  модификации  существующих  товаров  и  также  новые  марки – плоды  НИОКР фирмы–производителя.  Новаторство  может быть  делом  весьма  рискованным.  Таким образом,  перед  фирмой стоит дилемма  с  одной  стороны,  разрабатывать  новые  товары  необходимо,  а  с  другой шансов  на  успех  новинок  не  так  уж  много.

Ответ  частично  заключается  в  том,  чтобы  целенаправленно сориентировать  фирму,  организационно  приспособив  ее  к  работе  с  новинками.

Решение  о  введении  на  рынок  г. Сергача  нового  товара,  такого  как  евровагонка,  основывается  на  спросе  на  данный  товар, т.е  имеется  непосредственная возможность  реализации. Возможность  же  производства  данного  пиломатериала  невелика  при  полном  производственном  процессе, но  при  закупке  полуфабрикатов, т.е.  сухой  вагонки,  не  шлифованную  по  требованию:  наличие  более  1  сучка  на  1,5  метра  длины  вагонки  и  в  своих  условиях обрабатывать  данные  заготовки,  то  этот  процесс будет  приносить  прибыль.

### 2.1.13. Отчет по разделу рынок.

Рис. 2.1.13.1.

При введении деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области спрос будет скорее всего является текущим, так как предприятие новое и чтобы улучшить спрос и сделать его перспективным мы можем воспользоваться политикой в области сбыта, т.е. способами продвижения товара - это непосредственная система маркетинга и уровня цен (скидка первым покупателям при заключении договора на большую партию товара) описана в стратегии сбыта. Организация продаж, каналы товародвижения описаны выше в описании предприятия и его тактики. Гарантийное обслуживание для товаров деревообрабатывающего предприятия не предусматривается (кроме мебели).

### 2.1.14. Принципиальная схема организации.

Рис. 2.1.14.1.

Организация состоит из совокупной, слаженной работы внутри организации ее участников, постановки цели, разработки технологического процесса и становления социальной структуры. Описание технологий, целей и участников приведены выше. Приведем ниже описание социальной структуры организации: социальная структура организации разделяется на формальную и неформальную. В формальной структуре социальные позиции и взаимосвязи между ними определены независимо от личностных характеристик членов организации. Взаимосвязи между позициями формальной структуры основаны на правилах, регламентах, положениях и закреплены в официальных документах. Неформальная структура включает взаимосвязи, формируемые на основе личностных характеристик, основанных на отношениях престижа и доверия.

Для создания деревоперерабатывающего предприятия в г. Сергаче Нижегородской области лучше использовать неформальную социальную структуру, так как при данной структуре директор не может оставаться пассивным и некомпетентным и формально оставаться директором. Неформальная структура более изменчива, подвижна и неустойчива, чем формальная, но в условиях нестабильной экономики она более выгодна, чем формальная.

## 2.2. Организационная часть.

### 2.2.1. Создание «команды», руководство в организации.

Команда – это основа успеха. Это те с кем менеджмент работает ежедневно. Высокий профессионализм и ответственность членов команды, слаженность их работы, взаимная поддержка обеспечивает успех. И наоборот, плохой подбор команды может сделать беспомощным даже самого сильного менеджера. Если приказы не исполняются письма теряются, встречи срываются, из-за бестолковости сотрудников , которым поручено их организовать , то  ожидать эффективность работы фирмы не возможно.

Создание команды – одно из самых важных дело руководителя. Можно сказать, что команда – его основной инструмент работы. Недаром, меняя место службы, менеджер часто « перетаскивает» за собой и свою команду. Большое значение имеет психологическая совместимость членов команды. В ней не должно быть случайных людей. Возникновение ссор и раздоров в команде сильно снижает ее эффективность . Поэтому зачинщиков ссоры целесообразно удалить из команды, даже если их профессионализм весьма высок. Руководитель должен заботиться о членах соей команды, помогать им в различных ситуациях, поддерживать положительную мотивацию по отношению к команде, применяя как моральные, так и материальные стимулы. Команда должна быть дружной. Однако при этом полезно поддерживать некоторую дистанцию между членами команды, чтобы дружеские отношения не мешали деловым. Именно поэтому обычно не рекомендуют включать в команду родственников и друзей детства.

Менеджер ( руководитель) руководит с помощью распоряжений, приказов, которые с помощью своей команды доводит до всех подчиненных и добивается их выполнения . Приказы и распоряжения могут быть письменными и устными , а иногда доводятся до адресатов с использованием  до адресатов с использованием компьютера. Они должны однозначно восприниматься исполнителями, быть ясными , четкими и по возможности короткими. Иногда нужна вводная часть, разъясняющая необходимость данного приказа. Важные приказы, особенно касающиеся сложных проблем, необходимо оформлять письменно. Приказы оформляются по правилам, принятым в делопроизводстве.

Одним из основных условий успешной деятельности организации является координация, т.е. согласованность действий руководителя и его команды.

### 2.2.2. Управление.

Управление- это комплексная функция специфического органа организации, которая обеспечивает направление деятельности ее всех без исключения элементов, удерживает в допустимых пределах отклонение отдельных частей и организации в целом от поставленных целей. Один из основателей научной теории управления А.Файоль сформировал принципы управления, ориентированные  прежде всего на построение формальных организационных структур.

Под структурой управления понимают упорядочное расположение уровней управления от низшего к высшему. Такова типичная структура. Традиционная структура управления, существующая многие  тысячи лет, исключающая функциональные службы, называется линейной структурой.

Законы совместной ( кооперативной) трудовой деятельности, условия жесткой специализации и разделение труда, наличие нерархической системы власти, организационный климат порождают новые социальные явления – статус, престиж, групповое давление.

Организация имеет свое организационное пространство. Оно состоит из взаимоотношений и связей между людьми как исполнителями ролей. У организационного пространства есть свои разграничения:

- физическое пространство

- функциональное статусное ( престиж, позиция)

- нерархическое

Несоблюдение пространственного разграничения часто  служит причиной конфликтов.

Соц. организация предприятия раскрывается через взаимодействие неформальной и формальной структур и порождает новое явление – организационную культуру.

Организационная культура – это совокупность норм, ценностей, мнений, ожиданий, которые порождаются в поступках сотрудников на всех уровнях организации и образуют написанный кодекс поведения. Деловое и межличностное  поведение изучает особая наука – социология организации.

Поскольку всякая организация есть объединение людей для совместной деятельности, поскольку в развитии их внутренних отношений наблюдаются определенные общие черты. Одна из таких черт – всякая организация проходит в своем развитии через серию конфликтов. Она не может существовать без столкновений между определенными позициями, между группировками людей .

Все конфликты , пронизывающие те или иные организации , так же иначе связаны с методами управления  ими. Ведь управление- нечто иное, как деятельность по разрешению конфликтов ради тех целей и задач, которые определяют суть организации.

### 2.2.3. Организационно-правовая форма предприятия.

С 1 марта 1998 г. вступил в действие закон «об обществе с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г .Начнем с того, что Закон ограничивает предельную численность участников ООО ( ТОО) пятидесятью . Целями деятельности общества является осуществление предп-й деятельности и получение на этой основе прибыли. Деятельность нашего общества рассчитана на извлечение прибыли из деревообрабатывающей отрасли. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его гос. регистрации. ООО представляет собой объединение граждан или юридических лиц для совместной хоз. Деятельности . Уставной капитал ООО образуется за счет вкладов учредителей. Все учредители ООО отвечают по своим обязательствам в пределах своих вкладов, которые могут переходить от собственника к собственнику только с согласия других учредителей, т.е. по решению общего собрания . ООО не может иметь в качестве единственного участника другое ООО, состоящего из одного лица. При числе учредителей  менее 10 человек и работе в одном городе избрание правления ( совета) нецелесообразно.

##### Органы управления ООО

| Наименование органов управления | Численность и сроки избрания | Кто форм-т ? | Основные функции | Кто назначает ( избирает) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее собрание учредителей ( законодательный орган | Не менее 1 юридического или физического лица | Учредитель ООО | Понятие и изменение устава, определение уставом капитала и размеров вкладов, утверждение годовых отчетов и балансов, создание и ликвидация ООО | Председателя ( президента) правления ООО, если предусмотрено уставом |
| Правление ( совет) ООО исполнительный орган | По уставу не менее 3 чел. | Общее собрание учредителей | Стратегия развития организации системы управления, кадровая, финансовая, социальная политика | Исполнительного директора, руководителей филиалов и подразделений |
| Ревизионная комиссия ( ревизор) | Не менее 1 человека | Общее собрание учредителей | Заключ. По годовым отчетам и балансам, ревизия всех | Председатель комиссии (ревизора) |
| Директор ООО | По решению собрания | Общее собрание учредителей | Оперативное управление ООО в период между собраниями учредителей и правления | Персоналы управления |

### 2.2.4. Структура системы управления.

### 2.2.5. Кадровая политика.

Правильно  подобранное руководство и рабочая группа  является основной составляющей частью успеха. Именно, от людей , составляющих организацию зависит , будет ли предприятие процветать или закроется не существовав и года. Для процветания созданного предприятия необходимо затратить огромное количество сил. Только люди, обладающие большим запасом энергии, желающие добиться высоких результатов, сделать карьеру и иметь достойный уровень жизни, а такие имеют современный взгляд на поставленные цели, обладающие умением предвидеть ситуацию , способны сделать предприятие прибыльным с точки зрения психологии и физиологии люди в возрасте от 25 до 35 лет наиболее точно удовлетворяют вышеперечисленным требованиям.

Таким образом предпочтение можно отдавать именно этой возрастной категории. Однако возможны варианты, что окончательно будет ясно после собеседования.

Требования к образованию и опыту работы:

- директор-высшее инженерно-строительное образование

- главный инженер – высшее инженерно-строительное образование

- механик и энергетик – высшее механико- машиностроительное образование

- ревизор – высшее экономическое образование ( аудиторское образование)

- бухгалтер – высшее экономическое образование со специальностью « бухгалтерский учет»

- мастер- среднее + специальное образование

При слаженной , командной работе предприятие добьется поставленных целей в короткие сроки и выдвинет  предприятие в рейтинг значимых фирм по деревообработке в Нижегородской области.

### 2.2.6. Системы стимулирования работников.

- Заработная плата

Конкурентноспособная по сравнению с той, которую рабочий мог бы получать в другом месте. Справедливая и обоснованная разница в зарплате.

- Премия

Выдается при перевыполнении плана.

- Отпуска

###### Скользящая шкала от 18 до 30 дней оплачиваемого отпуска

- Товары со скидкой

Разрешение приобретения свои работникам товары и услуги фирмы со скидкой от 10%

- Расходы на проезд

Оплату месячных проездных билетов рабочим, живущим далеко от места работы

- Ссуды

Предоставление ссуд безпроцентных или с низким процентом

- Оплата больничных дней. Полная зарплата в течении  первых четырех недель и половина в течении следующих четырех

- Частное страхование здоровья

- Пенсии

- Предоставление самостоятельности. Привлечение рабочих для постановки целей и рабочих задач

- Право на увеличенный отпуск. Дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, достигшим определенных успехов, целей или повышенных в должности

- Обучение

- Повышение квалификации

- Личное отношение. Повышение интереса к работе, постановка целей каждую неделю, поздравление с успехом, сочувствие в случае неудач.

## 2.3. Безопасность и экологичность.

### 2.3.1. Определение экологического менеджмента.

Экологический менеджмент – это система управлений природопользованием и охраной окружающей среды, основанная на комплексном учете экологических факторов, с целью  сочетания рационального ресурсосберегающего природопользования и устойчивого экономического развития.

Экологический менеджмент рассматривается как управление не только в рамках хозяйствующих субъектов, но и на  государственных и муниципальных уровнях .  Система экономических категорий экологического менеджмента и выработанных практикой  рычагов его осуществления закреплена в федеральных законах « Об охране окружающей среды» ( 1991), « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (1995), Указах Президента РФ, Законодательстве субъектов РФ, уставах муниципальных образований, уставах предприятий и организаций и др. нормативных актах.

Организация управления охраной окружающей среды – сердцевина экологического менеджмента. Основными элементами экологического менеджмента могут считаться – экономический механизм, организация гос. экологич. управления, управление охраной окружающей среды на предприятие, экологическое образование и воспитание , создание экологических стандартов, правил и др.

Экономический механизм природопользования включает : учет природоохраняемыми и статистическими органами, природопользователями природных ресурсов и их соц. экономическую оценку ; планирование, финансирование и материально техническое обеспечение экологических программ и мероприятий; установление лимитов использования, изъятия природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в воду и атмосферу, размещения и захоронения отходов; установленные платы за пользование природными ресурсами в пределах определенных лимитов, в повышенном размере – сверхустановленных лимитов и за нерациональное природоиспользование; установленные платы за загрязнение окружающей среды; установление единой системы внебюджетных государственных экологических фондов; экологическое добровольное или обязательное страхование организации, экономическое стимулирование охраны окружающей среды путем установления льгот.

### 2.3.2. Природоохранная деятельность предприятий.

Целью природоохранной деятельности предприятий является обеспечение благоприятных экологических условий жизнедеятельности общества путем усиления ресурсовосстановительного  потенциала природы, рационального потребления ее ресурсов неуклонного снижения  отрицательного воздействия промышленного производства на окружающую среду. На  нашем предприятии работа по охране  окружающей среды проводится службой главного инженера. На ряде предприятий создаются спец.отделы по охране природы по контролю за содержанием вредных примесей в отходящих газах и стопах, подразделения отвечающие за работы очисных сооружений, переработку и утилизацию отходов.

К  главным задачам в организации природоохранной деятельности предприятия относятся: - анализ  количественного и качественного  состояния охраны природы  и рационального  использования природных ресурсов; -разработка мероприятий природоохранной деятельности, их финансирование и освоение  выделенных средств;

Природоохранные мероприятия  осуществляемые предприятием, должны полностью

компенсировать  отрицательные воздействия производства на окружающую среду.

Планирование  природоохранной деятельности предприятия начинается  со всестороннего ее анализа в базовом периоде. Исходными данными для разработки плана по охране окружающей среды являются: прогноз состояния  окружающей среды в районе

расположения предприятия; долгосрочная  государственная программа охраны окружающей среды и рационального использования  природных ресурсов; комплексные планы  экономического и социального развития   территории ;- территориально комплексные схемы охраны природы; - решение местных органов власти по природоохранительным вопросам; - стратегия и перспектива развития предприятия; - результаты анализа природоохранительной деятельности предприятий в предшествующие периоды; - показатели других разделов плана;  - данные научно-технической информации; - предложения рабочих, специалистов и служащих. План по охране  природы и рациональному использованию природных ресурсов состоит из следующих разделов; - охрана и рациональное  использование земель;- охрана и рациональное использование ресурсов.

### 2.3.3. Понятие охраны природы.

Охрана природы – это разработка и осуществление мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. Эти мероприятия должны быть научно обоснованы и могут проводиться в жизнь на разных условиях : общественном, индивидуальном. В связи с научно-техническим прогрессом, быстрым ростом народонаселения планеты потребности общества неизмеримо возросли и прогрессивно возрастают. В хозяйственную деятельность вовлекаются все новые природные ресурсы, индустриализация и интенсификация сельского хозяйства сопровождаются глубокими изменениями природной среды. Разрушение сложившихся систем и взаимосвязей в биосфере Земли может быть следствием распашки земельных массивов ( около 10% всей суши распахано) , использование земель под пастбища ( 17 % ) , вырубки лесов, сооружения плотин и каналов, применения удобрений и ядохимикатов, орошение и осушение земель, добычи и переработки полезных ископаемых и и многих других форм деятельности человека. Эти изменения в природе подчас имеет пагубные последствия и что особенно опасны для осуществления человечества, могут быть необратимыми.

Первые высказывая ученых о влиянии человеческой деятельности на природу появились два столетия назад. Жан-Жак Руссо ( 1712-1778) писал, что деятельность в ряде случаев наносит вред окружающей среды. Деятельность охраны природы начала нашего столетия понимали ее главным образом как изъятие их хозяйственного пользования отдельных объектов природы, создание возможно большого числа заповедников. Сохранение природных ресурсов стало важнейшей задачей и в международном плане. До 60-х годов  ХХ венка охрана природы развивалась преимущественно как рациональное природоиспользование и первостепенной задачей ставила сохранение исчерпаемых ресурсов и экономное расходование невозобновляемых богатств, недр.

В настоящее время уничтожения твердых, жидких и газообразных отходов производства и быта становится  таким же сложным делом, как и развитие самого производства. Все более важное место в охране  природы начинают занимать санитарно-гигиенические ее аспекты: борьба с загрязнением воды, атмосферного воздуха, и т.д. Значение природы для человека велико и многообразно, оно может быть производственное, экономическое, научное, оздоровительное, воспитательное, эстетическое. В соответствии с этим и охрана природы может  иметь особенности. Значение природы для человека может быть производственно экономическое, научное, оздоровительное воспитательное, эстетическое.

### 2.3.4. Значение природы для человека.

Производственно-экономическое значение природы в том, что любые потребляемые человеком продукты, создаются в конечном счете путем использования природных ресурсов. Экономический аспект охраны природы предусматривает прежде всего охрану природных ресурсов в процессе природопользования.

Научное значение природы вытекает из того, что она источник всех знаний. Наблюдая и изучая природу, человек открывает объективные законы, руководствуясь которой использует в своих целях естественные силы и процессы. Таким образом рост знаний ведет к увеличению власти человека над природой. Оздоровительное значение природы не вызывает сомнений. На здоровье человека благотворно воздействует чистый  воздух, хорошая питьевая вода, отдых в лесу, морские  купанья, экскурсия в горы и т.п. Природа- это не только кладовая материальных благ, она источник здоровья, радости и духовного богатства. Чем чище воздух, вода и почва, чем больше водоемов, лесов, парков, садов, тем лучше условия создаются для здоровья населения.

Воспитательное значение природы заключается в том, что общение с природой благотворно влияет на человека в любом возрасте . Общение с природой благотворно развивает детей.

Изучая природу и работая в ней ребенок начинает любить ее, и эта любовь, умело направленная, переходит в любовь к своему селу или городу, своему краю, своей стране. Эстетическое значение природы огромно. Природа была вдохновителем искусства, занимая, например, центральное место в творчестве художников-пейзажистов и анималистов . Картины природы отражены в произведениях великих писателей А.С.Пушкина, И.С.Тургенева и др. Красота природы привлекает людей и благотворно влияет на их настроение. Именно поэтому в местах отдыха уделяют большое внимание устройству красивых парков, цветников.

Существуют разные точки зрения на природу. Нередко их трудно согласовать, причем чаще всего противоречия возникают между экономическими и др., например, педагогическими, научными, эстетическими интересами охраны природы. Определить критерий рациональности природоиспользования совсем не простая задача, не всегда это только экономическая целесообразность. Вскрыть причинно – сдедственные связи во взаимодействии человеческого общества и природы- первая и важнейшая задача природы. Найти меры к устранению причины и неблагоприятные последствия человеческой деятельности – важнейшая и еще более сложная задача.

### 2.3.5. Связь охраны природы с экологией и другими науками.

Широкие взгляды на природу и ее охрану привели к тому, что ученые – представители разнообразных наук – занимаются вопросами охраны природы. Поскольку охрана природы начиналась с охраны животных и растений , более всего занимались ею и развивались ее биологи. Научные основы охраны живой природы базируется на данных экологии и особенно биоценологии.

Экология – наука о взаимоотношениях организмов и и над организменных систем с окружающей средой – в значительной мере раскрывает взаимоотношение человека и природы. Экологи стали занимать заметное место в развитии научных принципов охраны природы. Они нередко рассматривают охрану природы как прикладную экологию, что совершенно справедливо. Крупнейший английский эколог Э.Манфедьен считает, что наиболее ценная особенность современного подхода к охране живой природы состоит в стремлении создать такую систему, в которой сочетались бы стабильная численность , продуктивность и эстетические качества, обусловленные разнообразием видового состава, такая система по своей сути противоположена монокультуре , которой свойственны монотонность, тенденция к катастрофическим вспышкам размножения вредителей и к снижению урожайности.

Необходимость охраны природы вызвана производственной деятельностью человеческого общества, следовательно, следовательно изучению подлежат причины, вызывающие изменения в природе. А исследования по охране природы особенно в последнее десятилетие, включились социологи, экономисты, философы. Среды методов, которые использует охрана природы, один из важнейших – правовое регулирование деятельности людей, которая может нанести вред природе. Юридическая наука давно уже занимается этими вопросами. Охрана природы и ее использование не противоречат друг другу, а тесно связаны между собой, как две стороны одного и того же явления.

Человек на протяжении всей своей истории был не только потребителем богатств и даров природы, но и улучшателем окружающей его среды. Великие древние цивилизации развивались на базе преобразованных и улучшенных экологических систем. Древние системы орошения позволяли создавать цветущие сады и виноградники там, где раньше была пустыня. Однако чрезмерное уничтожение лесов в этих странах привело к отрицательным последствиям. Положительные и отрицательные явления в окружающей среде всегда сопутствовали трудовой деятельности людей, но негативные последствия стали особенно заметными в период научно-технической революции. Это заставляет в настоящее время все страны уделять большое внимание мероприятиям по охране природы.

### 2.3.6. Охрана и рациональное использование растительного мира.

Растительные ресурсы играют в жизни человека важную роль непосредственно – поскольку растения служат ему пищей – и косвенно – поскольку они поедаются животными, потребляемые в пищу человеком. Свободный кислород Земли – результат жизнедеятельности земных растений. Если бы их не стало, то через несколько сотен лет из атмосферы исчез бы кислород, которым мы дышим.

Среди растительных ресурсов в нашей стране большое значение имеют леса. Значение леса. Бурное развитие науки и техники, появление новых, самых разнообразных материалов ( в том числе и пластмасс) не вытеснило древесину, а наоборот, расширило сферу ее применения. Оставаясь по – прежнему самым распространенным видом строительного материала и не теряя своего значения как топлива, древесина превратилась поистине в универсальный материал огромного народнохозяйственного, оборонного, культурного и бытового обслуживания. Древесина идет на изготовление телеграфных столбов, железнодорожных шпал, разнообразных пиломатериалов, крепежного леса ( используемого в шахтах и при земляных работах). Она находит широкое применение для внутренней отделки жилых домов, морских и речных судов, вагонов железнодорожного транспорта, для изготовления мебели, спортинвентаря, музыкальных инструментов. Древесина используется как сырье для производства целюлозы, а из последней приготавливают бумагу, картон, бездымный порох, спирты искусственной ткани, коржовые дрожжи.

Значение леса не исчерпывается использованием древесины. Он играет роль как биоценологический фактор. Лес лучше самой совершенной системы мероприятий способен защитить почву и водные ресурсы. Леса на водоразделах часто называют защитными, предотвращающими эрозию почвы, задерживают поверхности воды, делая их чистыми и спокойными ( исключая горные потоки), и способствует накоплению запасов грунтовых вод. В этом отношении водораздельные леса представляют собой своебразные водохранилища – природные накопители полезной влаги. Однако то , что лес регулирует течение рек, предохраняет их от загрязнения и заиливания, предотвращает наводнения или умеряет их силу, придает ему в глазах защитников природы особую ценность.

Леса разделены на три группы в соответствии с назначением насаждений. Леса первой группы – заповедные, курортные, почвозащитные, водоохранные – полностью охраняются, в них допускаются лишь рубки ухода. Леса второй группы – преимущественно водоохранные – охраняются и используются для получения древесины без существенного нарушения их биоценологического значения. Леса третьей группы предназначены прежде всего для удовлетворения потребностей страны в древесине. Задача состоит в равномерном в географическом отношении эксплуатации лесов и полном, без остатков, использование древесины.

В лесах обитает множество птиц и зверей. В прохладных и прозрачных лесных речках и озерах водится рыба и водоплавующая птица. Лес – один из лучших мест отдыха, источник здоровья и эстетического наслаждения. Большую выгоду приносит сбор разных грибов и ягод – земляники, клубники, брусники, черники и клюквы. Например на наших лесных болотах в естественном состоянии клюква дает ежегодный урожай, часто достигающий 1000 кг с 1 га.

Лесные ресурсы количественно оцениваются по площадям, которые занимают леса, и запасам древесины на них. Под лесами на Земле находится до 30 % суши . Несколько столетий назад площади лесов были значительно больше. Основные древесные породы в наших лесах : из хвойных – лиственница, сосна, ель, кедр сибирский, пихта, из лиственных – береза, осина, дуб, ясень, тополь, липа, саксаул.

Охрана леса. К настоящему времени основные лесозаготовки переведены в многолесные районы, в азиатскую часть страны. Заготовка леса почти полностью механизирована. Топор, пилу и лошадь в лесу заменили бензопилы и электропилы на трелевке и вывозе древесины применяются тракторы, внедрен автомобильный и железнодорожный транспорт. Однако развитие индустриальных методов эксплуатации леса привело к необходимости перехода на большие лесосеки – площадью – 100-200 га. В лесной зоне, к северу и востоку от Вологды, лесосеки имеют ширину до 2 км. На таких крупных лесосеках обычно происходит смена ценнейших хвойных пород( ели, пихты, сосны) березой, осиной, зарослями ивы и др. менее ценными породами.

Это естественное развитие темнохвойного леса. Первичные виды деревьев и кустарников , распространяемые птицами ( рябина, малина и др.) или ветром ( осина, ива, береза), первыми появляются на вырубке. Только под их пологом растет ель. В последствии ель перерастает эти лиственные пород, используя образованный ими гумус, и вытесняет их. Вторичная порода становится господствующей , а лес- хвойным или смешанным. Этот процесс можно ускорить только искусственной посадкой хвойных деревьев.

В результате вырубок за последние годы в европейской части страны хвойные леса сменились березовыми и осиновыми. Индустриальные методы заготовки леса будут применяться и в будущем – это закономерно. Но следует разработать мероприятия, позволяющие возобновлять на больших площадях  вырубок ценные породы деревьев.

Прежде всего искусственные лесопосадки нужно защищать от зарастания малоценными породами.

Выпас скота не способствует лесоводству : стадо вынуждено обходить большие участки леса, чтобы пропитаться той скудной травой, которая в нем растет; при этом пасущиеся животные вытаптывают лесную подстилку, утрамбовывают почву, уничтожаю молодую поросль и ухудшают общее состояние леса. Именно на таких участках леса появляются вторичные вредители, нападающие только на ослабленные деревья ( короеды, отчасти тли и др. )

Много леса истребляют лесные пожары. В США с 1940 по 1950 г. зарегистрировано 1824 тыс. лесных пожаров, т.е. в среднем по 500 пожаров в день. Каждый год огонь уничтожает 9-10 т. га. леса.

Основная причина лесных пожаров – неосторожное обращение человека с огнем в лесу. Небрежно брошенные спички и папиросы, непотушенные им плохо потушенные костры, разведенные в лесу туристами, охотниками, рыбаками, сборщиками грибов и ягод, вызывают почти половину лесных пожаров. Лесной пожар может возникнуть также в том случае, если охотники применяют при зарядке патронов в качестве пыжа бумагу, вату, тряпки и др. хорошо тлеющие материалы. Часто лесные пожары бывают в районах действующих заготовок .

Число лесных пожаров в одном из районов Сибири за два столетия ( по Строгому , 19.20) ( приложение)

Причин здесь много: небрежность рабочих на лесовозных железнодорожных дорогах, искры, вылетающие из выхлопных труб тракторов и наконец огневая очистка лесосек от порубочных остатков.

В наших лесах особенно в районах Сибири и Дальнего Востока работает большое количество различных изыскательских экспедиций, отрядов. В ряде случаев они также становятся виновниками возникновения лесных пожаров при несоблюдении требований пожарной безопасности.

Во многих районах РФ выжигаю сухую траву , огонь с полей может перейти в леса и вызвать  массовые лесные пожары. С/х палы безопасности для лесов в том случае, если приняты все меры предосторожности, которые рекомендуются Правилами пожарной безопасности. Палы, особенно весенние, нередко бывают губительными для гнездящихся птиц и мелких зверей

Охрана лесов от огня – дело государственной важности и непосредственно касается каждого человека.

Много  леса  истребляют  лесные  пожары. В  США  с  1940  по  1950 г  зарегистрировано  1824  тысяч  лесных  пожаров, т.е. в  среднем по  500  пожаров  в  день. Каждый  год  огонь  уничтожает  9-10га леса. Основная  причина  лесных  пожаров  -  неосторожное  обращение  человека  с  огнем  в  лесу. Небрежно  брошенные  спички  и  папиросы, непотушенные  или  плохо  потушенные  костры, разведенные  в  лесу  туристами, охотниками, рыбаками, сборщиками  грибов  ягод, вызывают  почти  половину  лесных пожаров. Лесной  пожар  может  возникнуть  также  в  том  случае, если  охотники  применяют  при  зарядке  патронов  в  качестве  пыжа бумагу, вату, тряпки  и  другие  хорошо  тлеющие  материалы. Часто  лесные  пожары  бывают  в  районах  действующих заготовок.

Число  лесных  пожаров  в  одном  из  районов  Сибири  за два  столетия (по Строгому, 1920).

Причин здесь много: небрежность рабочих на лесовозных железных дорогах, искры, вылетающие из выхлопных труб тракторов, и, наконец, огневая очистка лесосек от порубочных остатков.

В наших лесах, особенно в районах Сибири и Дальнего Востока, работает большое количество различных изыскательных экспедиций, отрядов. В ряде случаев они также становятся виновниками возникновения лесных пожаров при несоблюдении требований пожарной безопасности.

Во  многих  районах  РФ  выжигают  сухую  траву  и стерню, огонь с полей  может  перейти  в  леса и  вызвать  массовые  лесные  пожары. С/х  палы  безопасности  для  лесов  в  том  случае,  если  приняты  все  меры  предосторожности,  которые  рекомендуются  Правилами  пожарной  безопасности.  Палы  ,  особенно   весенние,  нередко  бывают  губительными  для  гнездящихся  птиц  и  мелких  зверьков.  Охрана  лесов  от  огня  -  дело  государственной  важности  и  непосредственно  касается   каждого  человека.

### 2.3.7. Защита леса от вредителей.

При защите леса от вредителей шире, чем в с/х, применяются биологические методы: использование хищных и паразитирующих насекомых, особенно часто рыжих муравьев ( энтомологический метод ) , насекомоядных и хищных птиц и зверей, особенно успешно – птиц дуплогнездников , поселяющихся в искусственных гнездовьях ( зоологический метод ), и грибов, бактерий и вирусов, уничтожающих вредителей ( микробиологический метод ) Два первых метода преимущественно профилактический, последний – истребительский, применяющий в случаях возникновения очагов вредителей. Разрушение сложных биогеоценозов леса неумеренным использованием ядохимикатов, чревато отрицательным последствиями, многие из которых к тому же очень трудно предвидеть. В лесах репреационного значения применение пестицидов запрещено.

Потери древесины при ее заготовке, транспортировке и использовании. Первые потери возникают еще в лесу. Одна из первых причин – недорубы при сплошных рубках. Завышение нормальной высоты пней ускоряет валку леса, особенно зимой, при глубоком снеге, по целой потери      древесины. Сравнительно недавно лесорубы начали использовать вершины, сучья для гидролиза или на дрова. Однако и сейчас еще много этих ценных материалов просто сжигают на лесосеке. В отбросы нередко попадают пораженная грибом древесина, мелкие дровянные отрезы, щепа. Иногда и деловая древесина осталась  в лесу на длительное время и теряла свои качества. Остатки таких штабелей можно найти не только в далекой дездорожной тайге, но даже и в подмосковном лесу.

Еще много древесины теряется при ее обработке . В 60-х годах это было бедствием. Если представить себе железнодорожный состав из ста вагонов, ведущий круглый лес из места заготовки потребителю, то оказывается, что 12 вагонов загружено будущим опилом, стружками и щепой., 28 вагонов- горбылем и обрезками, 7 вагонов- водой, которая на месте будет удалять при сушке древесины, и  только 53 вагона везут древесину, которая пойдет в дело на стройках и предприятиях. При постановке задачи – снизить потери древесины, деревообрабатывающая промышленность стала значительно лучше использовать отходы. Созданы цехи и заводы по переработке отходов лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий. Даже добротную, красивую мебель теперь делают из отходов древесины. Большую экономию древесины дает производство тарного картона и бумажных упаковочных материалов, например мешков для удобрений , цемента. Гидролиз отбросов древесины дает сотни продуктов, среди них спирты, глюкоза, белковые кормовые дрожжи. Немалое значение для сохранения леса имеет вторичное использование древесины, например сбор и обработка макулатуры.

Планирование прироохранительной деятельности предприятия начинается  со всестороннего анализа в базовом периоде. Определяется степень выполнения подразделов плана, выявление причины отклонений от планов заданий, устанавливается уровень использования производственных ресурсов, отходов производства, которые сопоставляются с результатами передовых предприятий, разработанные мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.

Исходными данными для разработки плана по охране окружающей среды является:

- прогноз состояния окружающей среды в районе расположения предприятия;

- долгосрочная программа охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов;

- комплексные планы экономического и социального развития территории ;

- Территориальные комплексные схемы охраны природы;

- Решение местных органов власти по природоохраняемым вопросам;

- Стратегия и перспектива развития предприятия;

- Результаты анализа природоохранительной деятельности предприятия в предшествующие периоды;

- Данные научно-технической информации

- Предложения рабочих, специалистов и служащих

План по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов состоит из следующих  разделов:

- охрана и рациональное использование водных ресурсов

- охрана воздушного бассейна

- охрана и рациональное использование земель

- охрана и рациональное использование минеральных ресурсов

Для нашего деревообрабатывающего предприятия может быть только последний так как отходы производства становятся основным источником загрязнения земли. Поэтому необходимо вести учет количества отходов, создавать способы их использования, утилизации и уничтожения, разработать мероприятия, направленные на уменьшение образовавшихся отходов, реализовывать отходы на сторону. В нашем случае мы не имеем возможности убавить количество образовавшихся отходов, так как при распиловке 1 куб.м. кругляка образуется определенное количество опилок, количество которых нельзя уменьшить в течении технологического процесса. Но можно предотвратить загрязнение земель посредством утилизации опилок, путем их продаж на свиноферму, в последствии возможна покупка типовой мобильной печи « Емеля» фирмы « Георгий», для отопления производственных помещений нашей организации, тогда опилки будут положительно влиять на производство ( наше).

А природоохранительные мероприятия возможны для нашей организации как 1 раз в месяц работа всего коллектива на озеленении города Сергача. Озеленение считается сейчас непременной частью градостроительства. Зеленые насаждения в городе важны и нужны с разных точек зрения. Деревья и кустарники могут задерживать до 72 % взвешенной пыли и до 60% сернистого газа. Одновременно они регулируют температуру и относительную влажность воздуха, обогащают его кислородом, выделяют фитоициды, губительно действующие на микроорганизмы , из которых многие вредные для человека.

В жаркие летние дни в Москве ртутный столбик поднимается до 35 градусов. В самую жаркую погоду температура воздуха среди зеленых насаждений оказывается ниже, чем в городской застройке , на 10-12 градусов. Зеленый друг стал верным помощником человека в борьбе с городскими шумами. Так , кроны лиственных деревьев поглощают до 26 % падающей на них звуковой энергии. Учеными установлено, что шум в застроенной высокими домами улице, лишен зеленых насаждений, в 5 раз больше чем на такой же улице, но с деревьями вдоль тротуаров.

## 2.4. Расчетно-экономическая часть.

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйствования, активизации предпринимательства, инициативы и т.д.

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью вырабатывается стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор должен хорошо знать не только общие закономерности и тенденции развития экономики в условиях перехода к рыночным отношениям, но и тонко понимать проявления общих, специфических и частных экономических тенденций и возможности повышения эффективности производства. Он должен владеть современными методами экономических исследований, методикой системного, комплексно-экономического анализа, мастерством точного, своевременного, всестороннего анализа результатов хозяйственной деятельности.

Под анализом в широком плане понимается способ познания предметов и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого на составные части и изучение их во всем многообразии связей и зависимостей.

Финансовая отчетность.

Финансовая отчетность – это совокупность форм отчетности, составленных по определенным правилам на основе данных финансового учета с целью предоставления пользователям обобщенной информации о финансовом положении и деятельности предприятия.

Таким образом, можно сказать, что решение большой части задач финансового менеджмента непосредственно связано с бухгалтерским учетом и нормами, определяющими отношения предприятия с государством, а также юридическими и физическими лицами.

Чтобы правильно произвести финансовую отчетность предприятия мы должны рассчитать будущие затраты предприятия, т.е.:

- Затраты на зарплату;

- На аренду автомашин;

- На аренду станков и пилорамы;

- На аренду базы и офиса;

- На горючее (бензин) на 2 машины;

- На непредвиденные расходы (брак);

- На покупку леса (кругляка).

Управление финансовой деятельностью непосредственно связано с управлением коммерческой и производственной деятельностью предприятия.

#### 2.4.1.1. Формирование текущих затрат деревообрабатывающего предприятия.

Расчёт текущих затрат сделан по упрощённой схеме и включает  6 статей расходов. Четыре из них имеют постоянное значение:  аренда помещения, расходы на рекламу, накладные расходы, включая резервные фонды, страховые платежи, непредвиденные расходы, амортизационные отчисления.

Две статьи рассчитаны с учётом нарастания загрузки: фонд оплаты труда, включая начисления.

Ставка на аренду помещения взята в связи с постановлением главы Сергачского района на 2002 год.

Расходы на рекламную компанию определялись исходя из тарифов в изданиях  С.М.И., но в конечном счёте были приняты к расчёту минимально необходимые расходы.

Расходы на амортизацию оборудования рассчитывались исходя из норм амортизационных отчислений. При покупке подержанной техники, стоимость её  уменьшается на  сумму амортизационных отчислений, данное предприятие может купить технику на 2 году деятельности, т.е. амортизационные отчисления будут производиться со 2 года деятельности организации.

Расходы на сырьё и материалы  для работы  организации определялась по минимуму, поскольку финансовая ситуация на старте деятельности складывается напряженно.

Расходы по оплате труда определяется исходя из штатного расписания  и постепенного нарастания нагрузки на работников.

Оклады работникам определялись исходя из максимальной экономии средств. Средняя ставка социальных начислений на фонд оплаты труда принята на уровне 38,5%. В эту ставку вошли отчисления в пенсионный фонд, на обязательное медицинское и социальное страхование, некоторые местные налоги (таблица №   ).

Общая сумма текущих затрат в течении первых 3-х  месяцев практически не покрывается доходами. Основными источниками для финансирования текущих расходов на этапе становления могут быть только заёмные средства, в нашем случае – кредит. При нормально выполняемом графике работ и деятельности фабрика начинает получать прибыль с 4–го  месяца.

Аренда автотранспорта.

2 грузовые машины (КАМАЗ)

5000 руб. 1 машина в месяц

10000 руб. 2 машины в месяц

Непредвиденные расходы на ремонт 10000 руб.

Итого: 20000 руб.

Аренда автотранспорта производится на Сергачском автотранспортном предприятии, так как данное предприятие убыточно, оно сдает в аренду автотранспорт и берет арендную плату с учетом амортизационных отчислений.

Аренда станков и пилорамы Р-63 осуществляется на тех же условиях только на предприятии: Сергачский лесхоз (т.е. аренда (плата) рассчитывается с учетом амортизационных отчислений).

Аренда 2-х станков стоит 	10000 руб.

Аренда пилорамы Р-63		5000 руб.

Итого	15000 руб.

Аренда базы за пределами города. Можно базу арендовать на территории ДРСП (дорожно-ремонтное строительное предприятие). Данное предприятие сдает в аренду складские площади и промышленные территории, также нужно снимать офис. Офис можно снять в гостинице и если платить за аренду напрямую администрации, то для предприятия цена за 1 м2 площади будет равна 8,6 руб. А так как складские помещения, территория базы – 550 м2 и площадь офиса – 70 м2, то в сумме мы получаем 620 м2 по цене 8,6 руб. за 1 м2, то получаем на аренду помещений мы затратим 5000 руб.

Затраты на бензин на 1 Камаз на 100 км – 15 литров бензина при дальности 500 км мы получаем затраты: 5 * 15 = 75 л; 75 л * 30 дн = 2250 литров требуется бензина на 30 дней. Если считать бензин с учетом инфляции, то можно учитывать бензин по цене 8 руб. за 1 литр, то затраты на бензин будут равны 2250 литров * 8 руб = 18000 руб за 1 Камаз; соответственно за 2 Камаза = 36000 руб.

Прочие расходы:

Арендная плата, непредвиденные расходы, расходы на ремонт а/м, расходы на брак, коммунальные услуги, реклама, ГСМ.

Аренда  а/тр.  			10000руб. в месяц

Расходы на ремонт: 		10000руб.  в месяц

Аренда станков  			10000руб. в месяц

Аренда  тепор-мы  		5000руб. в месяц

Аренда  помещений  		5000руб. в месяц

ГСМ на 2 Камаза       		36000руб. в месяц

На брак 		                    18750  руб. в месяц

На рекламу                		1387 руб. в месяц

________

96137 руб    за месяц

Свет, телефон 		         1000 руб

Свет, телефон                          1000 руб

_______

98137  за месяц

I - IV кв . = 98137*3 = 294411 руб.

2 г.

I полугодие   = 294411*2 = 588822 руб.

II полугодие  = 294411*2 = 588822 руб.

3 г.

2,3 г. = 588822 руб.

1,387*3 = 4,16  за квартал

4,16*4 = 16,64  за год

4,16*2 = 8,32  полугодие

Аренда 30 - в месяц, в кв. = 90

в полугодие = 180

в  год = 360

_______

20- в месяц в квар. = 60

2 год         		    в пол. = 120

в год = 240

Затраты на непредвиденные  расходы (брак) с 50 куб. м. Леса при распиловке имеются потери на выборку до 1,5 куб.м. расчет на брак  можно произвести  по закупочной цене кругляка  на этом основании  мы получим  1,5 куб.м. *500р. = 750р. в день и *25 дн. =18750  потери в течение месяца.

При закупке леса кругляка с места мы получили цену 500р.за 1 м3 в день 2 Камаза может перевести 50 м3 кругляка, т.е. 50 м3 * 500р. = 25000р. ,что при закупке в течение 30 дней по 50 м3 кругляка мы получили 25 * 25т. = 625 тыс. руб. затраты в месяц на покупку кругляка.

Затраты на рекламу:

рекламный щит – 387р. в месяц

по 2 объявления в газете «Туган як» и «Сергачский вестник»

1 заявление = 250 руб; 2*2 = 4*250 = 1000р.

_________

1387р.

Комунальные услуги, телефон, свет.

телефон с учетом междугородних переговоров = 1000р.

50р. при работе на станках * 12,5 дней + офисный свет. 15р. в день * 25 дней = 625+375 = 1000р

### 2.4.2. Анализ фонда заработной платы.

Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения  уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможности для наращивания темпов расширенного воспроизводства.

В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии имеет большое значение. В процессе его следует осуществлять систематический контроль за использованием фонда зарплаты, выявлять возможности экономии средств за счёт роста производительности труда и снижения трудоёмкости продукции.

Табл. 2.4.2.1. Затраты на заработную плату.

| 1 | Директор | 1 | 6000 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гл.инженер | 1 | 5000 | 5000 |
|  | Экономист | 1 | 4500 | 4500 |
|  | Бухгалтерия | 1 | 4000 | 4000 |
|  | Мастер | 1 | 3500 | 3500 |
| Итого 1 раздел |  | 5 | 23000 | 23000 |
| 2 | Рабочие (бриг) | 25 | 1500 | 37500 |
|  | Электрик | 1 | 1000 | 1000 |
|  | Плотники | 6 | 1500 | 9000 |
|  | Уборщица | 1 | 1000 | 1000 |
|  | Водители | 4 | 2000 | 8000 |
|  | Сторожа | 3 | 1000 | 3000 |
|  | Итог 2 раздел | 40 |  | 59500 |
|  | Итого (общее) | 45 |  | 82500 |

Табл. 2.4.2.2. Потребность  в  средствах на оплату труда

| Категория работников | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ИТР | 4/261,3 | 4/300,495 | 4/300,545 |
| 2. Служащие | 1/46,9 | 1/53,935 | 1/59,329 |
| 3. Рабочие | 40/797,3 | 40/916,895 | 40/1008,58 |
| Итого: | 45/1105,5 | 45/1271,325 | 45/1398,374 |

Табл. 2.4.2.3. Зарплата с социальными  отчислениями.

| Социальные отчисления | 1 год |  |  |  | 2 год |  | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | I | II |  |
| 1. Фонд социального страхования 4 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 11,55 | 25,047 | 25,8 | 55,93 |
| 2. Пенсионный фонд 28 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 80,85 | 175,329 | 180,642 | 391,5 |
| 3. Медицинское страхование 3,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,4 | 22,54 | 23,22 | 50,34 |
| Итого отчислений: | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 102,8 | 222,91 | 229,67 | 497,82 |
| Всего ФЗП с отчислениями | 369,15 | 369,15 | 369,15 | 391,5 | 855,845 | 1142,97 | 1896,194 |

При рассмотрении таблицы потребности в средствах на оплату труда при разбивке на категории работников, при преобладании в категориях наибольшего количества работающих мы получаем привелигированный ФЗП у рабочих, на втором месте ИТР, на третьем служащие. ФЗП на 2-й год увеличивали на 15%, а на 3-й на 10%. Формирование ФЗП и отчислений в фонды производится ступенчато, таким образом самая большая ставка отчислений производится в фонд пенсионного страхования 28%, а самая минимальная ставка по отчислениям производится в фонд медицинского страхования в размере 3,6 %. Т.е. при расчете ФЗП с социальными отчислениями ФЗП увеличивается на 36,5% (т.е. на ставку, отчисляемую в фонды).

### 2.4.3. Прогноз прибыли и убытков.

Решающим из разрабатываемых прогнозов является прогноз реализации. В данном разделе используется ранее составленные прогнозы размеров сбыта. Одновременно должны предусматриваться ассигнования на покрытие производственных издержек. Уровень производства или управления определяется прогнозами сбыта, а так же выполнением и требованием инвесторов. Материальные, трудовые, производственные потребности должны быть определены и переведены в стоимости формул. Желательно разделение этих затрат на постоянные и переменные элементы. При определении эффекта от продажи учитываются производственные расходы и затраты на приобретения оборудования. Торговые издержки включают расходы по транспортировке, рекламе и продажи в кредит. Общие расходы охватывают заработную плату управленческого персонала, представляют расходы на юридическую и бухгалтерскую помощь. В производственные или рекламные расходы, входящие в арендную плату, коммунальные услуги, страховые взносы, телефонные переговоры.

Разработанные планы подготавливаются  поквартально на первый год, по полугодиям на второй год и по году на третий. Необходимо четко сформулировать способы сокращения производства издержек и торговых затрат. Из-за важности планов прибыли и убытков для определения финансовой привлекательности проекта для инвесторов очень важно, чтобы спорные положения были полностью раскрыты и документально оформлены. Такие спорные положения могут включать размеры долгов и административные расходы, составляющие  фиксированный процент от  стоимости или продажи.

Нужно рассматривать такие главные рискованные моменты, способные воспрепятствовать достижению прибыли и торгового успеха проекта.

#### 2.4.3.1. Расчет затрат на сырье и материалы.

Табл 2.4.3.1.1. Затраты  на  сырье и материалы.

| Виды затрат | 1 год |  |  |  | 2 год |  | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | I | II |  |
| 1.Кругляк | 1509,375 | 1940,625 | 1940,625 | 1940,625 | 3881,25 | 3881,25 | 7762,500 |
| 2.Полуфаб.-заготовка | 49,875 | 70,875 | 70,875 | 70,875 | 141,75 | 141,75 | 283,5 |
| 3. На лес у лесничества | 29,531 | 37,968 | 37,968 | 37,968 | 75,937 | 75,937 | 151,875 |
| Итого: | 1588,781 | 2049,468 | 2049,468 | 2049,468 | 4098,937 | 4098,937 | 8197,875 |

#### 2.4.3.2. Расчет затрат на покупку оборудования.

| Наименование | Начальная стоимость (т. р.) | Срок службы оборудования на момент покупки) | % износа | Сумма износа | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камаз ( 2 шт. ) | 330 | 5 | 6,7 | 110, 55*2 | 438,9 |
| Трактор | 76 | 5 | 6,7 | 25,46 | 50,54 |
| Пилорама | 90 | 3 | 8 | 21,6 | 68,4 |
| Универсальный станок | 37 | 5 | 7,7 | 14,2 | 22,8 |
| Модернизированный станок | 84 | 3 | 10 | 25,2 | 58,8 |
| Печь «Емеля» | 900 | 5 | 5 | 225 | 675 |
| ИТОГО: | 1847 |  |  | 532, 26 | 1314,44 |

#### 2.4.3.3. Амортизационные отчисления.

| Амортизационные отчисления | Годовая норма | 1 год |  |  |  | 2 год |  | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | I | II |  |
| Камаз (2штук) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 14,7 | 14,7 | 29,4 |
| Трактор | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 1,7 | 1,7 | 3,4 |
| Пилорама (Р-63) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2,75 | 2,75 | 5,5 |
| Универсальный станок | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| Модернизированный станок | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,95 | 2,95 | 5,9 |
| Печь’Емеля’ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16,875 | 16,875 | 33,75 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 47,225 | 47,225 | 94,45 |

#### 2.4.3.4. Формирование кредитных платежей.

| Размер платежей | 1 год |  |  |  | 2 год |  | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | I | II |  |
| Основной кредит | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 289,136 | 289,136 | 578,244 |
| % (18 % годовых) | 71,55 | 71,55 | 71,55 | 71,55 | 143,10 | 143,10 | 286,20 |
| Сумма к выплате | 216,118 | 216,118 | 216,118 | 216,118 | 432,236 | 432,236 | 864,47 |

#### 2.4.3.5. Расчет суммы выручки от деятельности предприятия.

Источниками дохода является 3 направления деятельности  фирмы: продажа и /обрезной доски (тес), продажа евровагонки, плотницкие работы, лесозаготовочные работы.

- Продажа доски при полной загрузке мощности предприятия составляет 50 куб.м  в день при наличии в месяц в среднем 25 рабочих дней, т.е. более рабочего времени = 365-10-52-30 = 273 дней т.е. 273 :11=24,8 рабочих дней. Т.е. 50 куб.м 25 =1250 куб.м  в месяц, при цене 1750 р. получили 1250 *1750= 2187,5 р. в год куб.м  проданных нашим предприятием будет составлять 1250 * 12 = 15000 куб.м.

- Продажа евровагонки будет производится  по специальному заказу минимальных партий, но качество вагонки будет высокое. Евровагонка 1 м погонный стоит 30 р., минимальные партии 100 погонных метров, загрузка мощностей не стабильна. Максимальная загрузка линии 1750 м погонный в месяц 52500 = 1750*30 1750*12=21000 м погонный в год

- Плотницкие работы, лесозаготовительные работы имеют цикличный характер в зависимости от времени года – сезона, т.е. летом заказы на плотницкие работы значительно выше чем в зимнее, а на лесозаготовительные работы заказы выше в зимнее время, под лесозаготовительными работами я понимаю заготовку дров и продажу с территории – базы.

- Плотницкие работы в зависимости от загрузки напрямую зависит от прейскуранта цен на изделия, пример: оконный блок 500 р., дверь (c резьбой) 1500р., двухстворчатая дверь с рифленым стеклом 1800р., дверь (с резьбой высшей степени сложности) 2500р., гроб 400р., на могильный крест (осиновый) 500р.

Данные расценки проведены только с учетом работы, без затрат на пиломатериал, т.е. из материала заказчика. Лесозаготовительные работы проводятся по согласованию с лесничеством, т.е. выкупается делянка под вырубку. Бригада плотников, в свободное от заказов время заготавливает и с помощью бухгалтерии сбывает дрова. Т.е. на плотницких и лесозаготовительных работах работает 1 бригада по мере поступления заказов на работы. Но если при оптимальной загрузке 25 рабочих дней бригада будет работать 12,5 на плотничных работах и 12,5 на лесозаготовительных работах, то на плотнических работах, путем выпуска бригадой в 1 день двери с резьбой, средней степени сложности, в месяц они выполнят 12,5 дверей по цене 1500 р.= 18750 р., так же они будут 12,5 дней работать на лесозаготовительных работах, то при оптимальной выработке 4 машины дров в день при цене за машину 1300р. получили = 5200 в день, т. е. в месяц 5200* 12,5 = 65000. А затраты на покупку у лесничества делянки составляет 30р с 1 м3.

| Наименование | Кол-во ед. в год | Стоимость 1 ед. | Выручка от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| - Доска обрез. - Евровогонка - Плотничные, лесозаготовительные работы | 15000 21000 750 | 2300 30 1340 | 34500 тыс. руб. 630 тыс. руб. 1005 тыс. руб. |
| Итого | 36750 | 3670 | 36135 тыс. руб. |

| Статьи дохода | 1 год |  |  |  | 2,3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 2, 3, 4 кв. |  |
| - Доска обрез. - Евровагонка - Работы | 2012,5 15,75 41,875 | 2587,5 26,25 58,625 | 2587,5 47,25 75,375 | 7762,5 141,75 226,125 | 31050 567 904,5 |
| Итого | 2070,12 | 2672,37 | 2710,12 | 8130,37 | 32521,50 |

#### 2.4.3.6. Прибыль.

Прибыль – экономическая категория, комплексно отражающая хозяйственную деятельность предприятия. Она является ключевым показателем финансового состояния предприятия. Принято различать: прибыль отчетного периода и нераспределенную прибыль отчетного периода. В результате хозяйственной деятельности предприятия у него образуется прибыль отчетного периода – прибыль до налогообложения и затрат, относимых к прибыли отчетного периода. В целом прибыль отчетного периода складывается из доходов за этот период за вычетом расходов.

Прибыль от реализации продукции представляет собой разницу между выручкой от реализации продукции без НДС, акцизов, экспортных тарифов и затратами на производство и реализацию, включенными в себестоимость продукции.

Балансовая прибыль является объектом налогообложения прибыли предприятия. Балансовая прибыль за вычетом налога на прибыль и указанных выше расходов является чистой прибылью предприятия. Относительно чистой прибыли принимается решение о делении ее на 2 части: если это АО, то дивиденды акционеров и нераспределенная прибыль.

Табл. 2.4.3.6.1. Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.)

| Наименование показателей | Величина показателей по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год |  |  |  | 2 год |  | 3 год |
|  | I | II | III | IV | I | II |  |
| 1. Чистая сумма продаж (выручка от реализации) | 7452,61 | 8130,37 | 8130,37 | 8130,37 | 16260,75 | 16260,75 | 32521,5 |
| 2. Затраты на производство, всего | 2252,342 | 2713,029 | 2713,029 | 2735,42 | 5590,829 | 5877,954 | 11366,16 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - сырье и материалы | 1588,781 | 2049,468 | 2049,468 | 2049,468 | 4098,937 | 4098,937 | 8197,875 |
| - зарплата с начислениями | 369,15 | 369,15 | 369,15 | 391,55 | 855,845 | 1142,97 | 1896,194 |
| - амортизационные начисления | - | - | - | - | 47,225 | 47,225 | 94,45 |
| - прочие расходы | 294,411 | 294,411 | 294,411 | 294,411 | 588,822 | 588,822 | 1177,644 |
| 3. Валовая прибыль (стр. 1 – стр. 2) | 5200,26 | 5417,34 | 5417,34 | 5394,95 | 10669,92 | 10382,79 | 21155,33 |
| 4. Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управленческие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прибыль до выплаты налогов (стр. 3 – стр. 4 – стр. 5) | 5200,26 | 5417,34 | 5417,34 | 5394,95 | 10669,92 | 10382,79 | 21155,33 |
| 7. Проценты за кредит | 216,118 | 216,118 | 216,118 | 216,118 | 432,236 | 432,236 | 864,47 |
| 8. Налоги | 1950,4 | 2027,69 | 2027,69 | 2027,69 | 4388,41 | 4128,4 | 8255,35 |
| 9. Прочие платежи |  |  |  |  | 1314,44 |  |  |
| 10. Валовая прибыль (стр. 6 – стр. 8 – стр. 9) | 3033,74 | 3173,53 | 3173,53 | 3151,142 | 4534,83 | 5822,15 | 12035,51 |
| 11. Налог на прибыль | 1061,8 | 1110,73 | 1110,73 | 1102,89 | 1587,19 | 2037,75 | 4212,42 |
| 12. Чистая прибыль (стр. 10 – стр. 11) | 1971,94 | 2062,8 | 2062,8 | 2048,25 | 2947,64 | 3784,4 | 7823,09 |
| 13. Дивиденды по акциям |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Резервный фонд (10%) | 197,194 | 206,28 | 206,28 | 204,825 | 294,764 | 378,44 | 782,309 |
| 15. Фонд накопления (10%) | 197,194 | 206,28 | 206,28 | 204,825 | 294,764 | 378,44 | 782,309 |
| 16. Фонд потребления | 197,194 | 206,28 | 206,28 | 204,825 | 294,764 | 378,44 | 782,309 |
| 17. Нераспределенная прибыль (стр. 12 – стр. 13,14,15,16) | 1380,36 | 1443,96 | 1443,96 | 1433,78 | 2063,35 | 2649,08 | 5476,17 |

#### 2.4.3.7. Содержание налогов и их классификация.

Налоги являются неотъемлемой частью общественно-хозяйственной жизни. Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им по праву собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средства с целью финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Первый существенный признак налога – императивность. Императивность предполагает отношения власти и подчинения. Второй признак – смена собственника. Любая налоговая система, представленная отдельными видами налогов, отличается безвозвратностью. Но при этом для решения общегосударственных задач налоговая система должна подчиняться классическим принципам налогообложения, выработанным А. Смитом:

- «Подданные государства должны по возможности соответственно своей способности и силам участвовать в содержании правительства, т.е. соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством и защитой государства…

- Налог, который обязывается уплачивать отдельное лицо, должен быть точно определен, а не произволен.

- Каждый налог должен взиматься в то время и тем способом, когда и как плательщику должно быть удобнее всего оплатить его.

- Каждый налог должен быть так задуман и разработан, чтобы он брал и удерживал из карманов народа возможно меньше сверх того, что он приносит казначейству государства.»

Все эти принципы приобрели особую актуальность в настоящее время. Нарушение их приводит к обременительности налогов, тормозит инвестиционные процессы, ведет к серьезному расслоению общества.

Особо важными для налогоплательщиков являются положения Налогового кодекса о том, что обязанность по уплате налога считается исполняемой, если налогоплательщик подал в установленный для уплаты налога срок в банк платежное поручение при наличии достаточных средств на счете. Актуальным вопросом является распределение налоговых полномочий федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

| Наименование налогов | Величина показателей по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год |  |  |  | 2 год |  | 3 год |
|  | I | II | III | IV | I | II |  |
| 1. Налог с продаж | 372,63 | 406,51 | 406,51 | 406,51 | 813,02 | 813,02 | 1626,07 |
| 2. НДС | 1172,77 | 1216,18 | 1216,18 | 1216,18 | 2432,37 | 2432,37 | 4864,73 |
| 3. Налог на приобретение автотранспортных средств |  |  |  |  | 262,88 |  |  |
| 4. Налог на пользование автодорог |  |  |  |  | 39,85 | 39,85 | 79,7 |
| 5. На пожарную охрану | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 135 | 135 | 270 |
| 6. На уборку территории | 135 | 135 | 135 | 135 | 270 | 270 | 540 |
| 7. На содержание милиции | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 405 | 405 | 810 |
| 8. Налог на имущество |  |  |  |  | 30,29 | 33,16 | 64,85 |
| Итого: | 1950,4 | 2027,69 | 2027,69 | 2027,69 | 4388,41 | 4128,4 | 8255,35 |

При рассмотрении и детальном анализе таблицы «налогообложение» можно заметить тенденцию стабильности налогов, отчисляемых в местный бюджет: на пожарную охрану, на уборку территории, на содержание милиции, занимающих наименьшие суммы по сравнению с другими налогами. Для данного предприятия основным и самым большим по сумме отчислений является НДС, который выше всех остальных взятых вместе налогов в два раза. На втором месте по значимости (сумме) стоит налог с продаж, имеется так же разовый налог, исчисляемый единоразово – налог на приобретение автотранспортных средств. Исчисление налога на имущество рассчитывается со 2 года, так как приобретение имущества нашей организацией произошло в I полугодие 2 года. Совокупность всех этих налогов и являет под собой систему налогообложения предприятия.

##### 2.4.3.7.1. Налог на прибыль.

Экономическая сущность налога на прибыль заключается в том, что он является прямым налогом, т.е. его величина находится в прямой зависимости от получаемой прибыли. Его основное назначение – в обеспечении стабильности инвестиционных процессов в сфере производства продукции (работ, услуг) и наращивании капитала.

Плательщиками налога на прибыль являются российские предприятия и организации, которые по законодательству РФ относятся к юридическим лицам.

Объектом обложения налогом на прибыль служит конечный стоимостной результат деятельности хозяйственного объекта. Таким результатом является валовая прибыль. Налог на прибыль является регулирующим налогом федерального уровня. Прибыль предприятий, организаций в части, зачисляемой в республиканский бюджет РФ; ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъектов федерации, устанавливаются органами государственной власти субъектов федерации.

Освобождаются от налога на прибыль направления на благотворительные цели (в пределах 5% налогооблагаемой прибыли). Льготируются средства, используемые на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также направление в Российский фонд фундаментальных исследований, в Российский фонд технологического развития.

### 2.4.4. Форма анализа денежных потоков.

Для нового проекта прогноз денежных потоков может быть более важен, чем прогноз прибыли из-за того, что в нем детально рассматривается величина и время максимального денежного потока и оттока. Обычно уровень прибыли, особенно в начальные годы осуществления проекта, не являлся определяющим при рассмотрении непосредственных финансовых нужд. Более того, доходы, как правило, не превышают расходы в некоторые периоды. Прогноз денежных потоков и выявил эти условия. Проводя  уровень продаж и капитальных вложений в тот или иной период, прогноз подчеркивает необходимость и время дополнения финансирования и определяет плановые требования к рабочему капиталу.

| Наименование статей | Величина показателей по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год |  |  |  | 2 год |  | 3 год |
|  | I | II | III | IV | I | II |  |
| 1. Денежные средства на начало периода. | - | 2961,44 | 4405,42 | 5853,77 | 7287,54 | 9350,92 | 12010,04 |
| 2. Поступление денежных средств всего. | 9042,77 | 8130,37 | 8130,37 | 8130,37 | 16260,75 | 16260,75 | 32521,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - выручка от реализации | 7452,61 | 8130,37 | 8130,37 | 8130,37 | 16260,75 | 16260,75 | 32521,5 |
| - ссуды, кредиты и другие поступления ден. средств | 1590,16 | - | - | - | - | - | - |
| - прочие поступления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Текущие денежные платежи на сторону | 5345,19 | 5922,99 | 5922,99 | 5937,57 | 11662,3 | 12129,97 | 24025,67 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - покупка сырья, материалов | 1588,178 | 2049,468 | 2049,468 | 2049,468 | 4098,937 | 4098,937 | 8197,875 |
| - зарплата | 369,15 | 369,15 | 369,15 | 391,55 | 855,845 | 1142,97 | 1896,194 |
| - платные услуги | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 240 |
| - арендная плата | 71,65 | 71,65 | 71,65 | 71,65 | 143,1 | 143,1 | 286,2 |
| - проценты за кредит | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 16,64 |
| - реклама, аудиторские, предпринимательские расходы | 200,25 | 200,25 | 200,25 | 200,25 | 460,5 | 460,5 | 921 |
| -прочие общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 3021,2 | 3138,42 | 3138,42 | 3130,58 | 5975,6 | 6156,15 | 12467,77 |
| - страховые платежи |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Прочие платежи на сторону всего | 736,14 | 763,4 | 759,03 | 795,03 | 2535,07 | 1471,66 | 3019,61 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - покупка оборудования |  |  |  |  | 1314,44 |  |  |
| - выплата основной суммы по кредиту | 144,56 | 144,56 | 144,56 | 144,56 | 289,12 | 289,12 | 578,24 |
| - резервы | 591,58 | 618,84 | 618,84 | 614,47 | 931,51 | 1182,54 | 2441,37 |
| - прочие расходы по организационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| - доход инвестора |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Всего денежных платежей (стр. 3 + стр. 4) | 6081,33 | 6686,39 | 6682,02 | 6696,6 | 14197,37 | 13601,63 | 27045,28 |
| 6. Денежные средства на конец периода (стр. 1 + стр. 2 – стр. 5) | 2961,44 | 4409,81 | 5853,77 | 7287,55 | 9350,94 | 12000,02 | 17476,19 |

### 2.4.5. График безубыточности.

График безубыточности показывает уровень продаж   (производства), необходимый для их покрытия. Он включает расходы, как зависящие от уровня производства  (производственный труд, материалы, торговые издержки), так и не зависящие от него (арендная плата, уплата %, жалование  служащим и т.д.). Уровень продаж,  при котором покрываются все расходы является уровнем безубыточности проекта. Желательно, чтобы планируемые продажи были значительно выше, чем  уровень  безубыточности.

Табл. 2.4.5.1. Анализ безубыточности.

| Наименование затрат | 1 год |
| --- | --- |
| 1. Объем продаж в тыс. руб. | 31843,72 |
| 2. Условно постоянные расходы тыс. руб. (накладные расходы, зарплата, командировочные и т.д.) | 1499 |
| 3. Удельный вес условно-переменных расходов в Объеме продаж. | 0,28 |
| 4. Точка безубыточности | 2081,94 |
| 5. Запас финансовой прочности в тыс. руб. | 29761,78 |

Рис. 2.4.5.1. График безубыточности.

# 3. Специальная часть.

## 3.1. Оборудование.

При учете внешних факторов производства на основе установленной мощности предприятия необходимо определить соответствующие технологические процессы, виды и количество требуемого оборудования машин, издержки на технологию и оборудование.

Для введения деревообрабатывающего предприятия  в г. Сергаче  Нижегородской области мы будем использовать такое оборудование основное как пилорама Р-63, т.к. при работе на данной пилораме мы не получим высокое качество пиломатериала, но будем иметь большой объем выработки в короткие сроки, наш пиломатериал из-за невысокой для нас скидки в цене будет пользоваться большим успехом у строительных организций , явл. подрядником  при выполнении строительных работ т.к. при закупке пиломатериала большого объема по цене меньше чем предлагают наши конкуренты на рынке г. Сергача , они будут «выигрывать» разницу в цене, которая в последствии им будет идти только в положительную сторону. Т.Е. мы получаем клиентов с большими объемами закупок. А кроме того лесхоз Сергачского района дает в аренду пилораму Р-63 по цене равной списанию ее амортизационных отчислений . Некоторые могут сказать, почему тогда не взять пилораму Р-73, ответ напрашивается очень простой, хотя в этой пилораме входит бревно больше по диаметру, но к данной пилораме проблематично достать запасные части , в отличие от Р-63. Ну тогда можно спросить почему не ленточная пилорама. Ответ довольно таки прост- при очень хорошем качестве пиломатериала  ее выпуск пиломатериала в сутки минимален и качество пиломатериала  + затраченное на его изготовление работа бригада +  плата за электроэнергию не будет окупать себя по кубатуре пиломатериала и качество такой доски требуется в г. Сергаче в размере примерно 10-12 куб.м. в полгода , кроме всего вышеперечисленные ленточные типы резко идут в минус перед деревообработкой из-за частой смены  непосредственно ходовой ленты, которая приблизительно раз в 2 месяца выходит из эксплуатации , притом  являются дорогостоящей и труднодоставаемой деталью.

Из деревообрабатывающих станков можно взять станок для изготовления евровагонки т.к. в г. Сергаче свободна, а так же шлифовальный станок и станок фигурной порезки, они также могут быть предоставлены местным лесхозом.

Из транспортного оборудования нам потребуется пара « мазов» или 2 « Камаза» . Выгода работы на данных машинах такова, что запчасти доступны, арендовать эти машины можно в Сергачском АТП за минимальную цену, так как там они не работают приблизительно около года, данные машины работают на солярке, которая в настоящее время по сравнению с бензином имеет очень выгодное основание.

## 3.2. Деревообрабатывающие станки.

Деревообрабатывающее оборудование разделяют на станки общего назначения, станки для специальных производств и универсальные . На универсальных станках выполняют различные работы , например раскрой пиломатериал  по длине и ширине , фрезерование, сверление и др.

В зависимости от количества рабочих шпинделей деревообрабатывающие станки  бывают одно и многошпиндельные .По количеству операций станки делятся на одно и многооперационные. В зависимости от количества обработки сторон станки бывают одно-двух и четырех сторонии. По степени механизации делятся на полумеханизированные и полностью механизированные . Однако различаясь по устройству, станки имеют конструктивные элементы одинакового назначения – станины, стопы или каретки для базирования деталей, сборочные единицы для закрепления  режущего инструмента и сообщения ему или заготовки рабочих движений. Элементы станков делятся на основные и вспомогательные. Основные органы выполняют функции по обработке древесины ( резание) и подаче материала к инструменту( ножевые и пильные валы), подающие вальцы, конвейеры и др. К вспомогательным органам относят устройство для заточки режущего инструмента, настройки и сматывания станков, удаления отходов.

Деревообрабатывающие станки состоят из двигательных, передаточных и исполнительных механизмов. К двигательным элементам относят электрические, гидравлические и пневматические приводы. Передаточный механизм передает движение от двигательного к исполнительному механизму ( механизм резания и подачи)

Станок состоит из следующих основных частей: станины, столов, механизмов резания и подачи, привода, ограждений, приборов контроля, учета.

Станина представляет собой металлическое основание, на которой располагаются все механизмы и детали станка. Конфигурация и размеры станины зависят от назначения и конструкции станка. Столы служат для поддержания и направления обрабатываемого материала. Они бывают неподвижные, наклоняющие, передвижные, переставные

Механизмы резания ( шпиндели) служат для крепления режущего инструмента. Размещаются они обычно супортах , которые бывают подвижные и неподвижные.

Механизм подачи. Процесс резания осуществляется двумя способами: режущий инструмент надвигается на материал( торцовочные, цепнодолбенные и.др. станки) им материал подается к режущему инструменту ( продольно-фрезерные станки) Материал в станок может подаваться в ручную или механически.

Вспомогательные механизмы. Для правильной подаче материала в станок применяют направление линейки, угольники, ролики, прижимы. Во избежание  вибрации материал прижимают к линейке пружинами ( продольно-фрезерный четырехсторонний   станок) Привод механизмов резания им подачи осуществляется в основном от электродвигателей.

Для нашего деревообрабатывающего предприятия самыми удобными станками будет универсальный и комбинированный станок. На  универсальном станке, имеется один универсальный шпиндель, можно выполнять раской древесины вдоль и поперек, а также под углом, плоскостное и продольной фрезирование , зарезку врубок и назов, выборку проушин и шипов, сверление отверстий и др.

Универсальный станок УН-1 имеет один шпиндель, установленный вертикально и под углом. Его можно перемещать в длину, ширину и высоту на размер, предусмотренной конструкцией станка.

Станок состоит из  чугунной станины, на которой размещены поворотный хобот и стоп с линейкой. Каретка электродвигателем передвигается вручную на роликах по направляющ. хобота. На конце удлин.вала электродвигателя устанавливается режущий инструмент, электродвигатель может поворачиваться под требуемым углом по отношению к столу.

Хобот с кареткой и электородвигатели могут поворачиваться  относительно вертикали оси и посредством стопора фиксатора устанавливается перпендикулярно направляющей линейке и под углом 45 градусов. Каждой стороны линейки. Хобот можно перемещать на различную высоту от поверхности стола.

На комбинированных станках можно выполнять ряд различных операций по обработке древесины. Наиболее часто встречаются станки со следующим сочетанием работ: фугование  - рейсмусование – раскрой – сверление шлифование , фугование – рейсмусование – раскрой – фрезерование –сверление и пазование- шлифование

На комбинированном станке имеется общий привод и несколько шпинделей различного технологического назначения расположенных на одной станине. Комбинированный станок используется при небольшом объеме работ, а так же для выполнения ремонтных работ. На станке при установке соответствующего инструмента можно выполнять фугование,  рейсмусование, раскрой пиломатериалов вдоль и поперек, а такие же под углом 45 и 90 градусов, усование, сверление отверстий, выборку отверстий, выборку гнезд, отборку фальцев, пазов, гребней, зарезку шипов, отборку гантелей, обработку нащельников для окон и дверей.

Два вида данных станков имеют существенное преимущество против тех которые обладают 1-3 функциональными действиями  .

## 3.3. Договора аренды.

Договор №

на поставку пиломатериала.

Г.Сергач                                                                    “____” ____________200__ г.

ООО       именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, _________________________

_____________  сергачского района с одной стороны и администрации, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________

____________________________________ действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

- Предмет договора.

  - Стороны пришли к взаимному соглашению о заключении смешанного договора в соответствии с требованиями ч.3 статьи 421 ГК РФ. К отношениям сторон по настоящему договору в соответствующих частях применяются требования гражданского законодательства и правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре.

  - Поставка товаров:

    - Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя пиломатериалы.

  - Возмездное оказание услуг:

    - поставщик обязуется оказать услуги Покупателю по выгрузке пиломатериалов хранению, переработке и погрузке его в автотранспорт, а Покупатель принять эти услуги и оплатить их.

2.Порядок поставки и предоставления услуг.

2.1 Поставка пиломатериалов производится  железнодорожным  транспортом на станцию Сергач Горьковской железной дороги.

2.2 Пункт 1.3 настоящего договора действуют при  условии поставки  пиломатериалов.

3. Количество, ассортимент и сумма договора.

3.1 Общее количество пиломатериалов подлежащее поставке - ____т.

3.2 Общая сумма поставляемого пиломатериала ориентировочно составляет __________ (___________________________) рублей.

3.3 Услуги при выгрузке пиломатериала, хранению, переработке и погрузке его в автотранспорт оказываются из расчета _______ тонн.

3.4 Сумма услуг по переработке пиломатериалов составляет ______

4.  Сроки поставки.

4.1 Срок поставки пиломатериалов  до _____________ 200_ года

4.2 Поставщик извещает Покупателя о прибывшим на станцию назначения грузе в течение одного дня.

4.3 Вывоз пиломатериалов производится в течение 10 суток по разнарядкам Покупателя. Разнарядки выдаются Покупателем Поставщику в течение одних суток с момента его уведомления о поступившем грузе. Если груз не вывезен по вине Покупателя, по истечение 10 суток наступает режим ответственного хранения пиломатериалов. Стоимость хранения определяется за 1 куб.м./день и  оформляется отдельным договором хранения, который стороны обязуются подписать. Инициатива оформления договора хранения возлагается  на Поставщика.

4.4 Доставка пиломатериалов до конечного потребителя производится транспортом Покупателя или по его заявке – транспортом  Поставщика.

5. Качество товара.

5.1 Качество пиломатериалов должно соответствовать требованиям ГОСТа 64-4.

5.2 Паспорт качества на каждую поставку угля  предоставляется Покупателю Поставщиком.

6. Цены и порядок расчетов.

6.1 Цена 1 куб. м пиломатериалов рядовых марок ______ руб. (в т.ч.НДС и ж.д. тариф)

Цена 1 куб. м пиломатериалов сортовых марок ______ руб. (в т.ч.НДС и ж.д. тариф)

6.2 Стоимость предоставляемых услуг составляет _______ в соответствии с прейскурантом цен на услуги, действующим на момент заключения договора. При изменении цен на энергоносители и другие составляющие по независящим от Поставщика причинам цены на услуги могут пересматриваться. Об изменении цен на услуги Поставщик извещает Покупателя за 10 дней до введения их в действие. В случае несогласия с новыми ценами на услуги, оказание услуг приостанавливается до урегулирования вопроса по ценам.

6.3 Оплата за двадцать процентов общего объема поставки производится путем предварительной оплаты стоимости этих пиломатериалов.

6.4 Оплата за остальной пиломатериал, подлежащий поставке, и услуг производится денежными средствами с отсрочкой платежа на 60 дней платежным поручением путем перечисления на расчетный счет Поставщика или иной счет по его указанию. Основанием для оплаты   является счет-фактура.

Срок оплаты исчисляется со дня выставления счета –фактуры за последнею партию поставленного пиломатериала.

7. Ответственность сторон.

7.1 В случае нарушения сроков поставки пиломатериала Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленого пиломатериала за каждый день просрочки.

7.2 В случае нарушения сроков  оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1%  от стоимости поставленного пиломатериала или предоставленых  услуг за каждый день просрочки платежа.

8. Форс-мажор.

8.1 При возникновении обязательств, которые делают полностью или  частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия  всех видов, замена текущего законодательства, всеобщая  забастовка, гражданские и национальные волнения, блокада транспорта и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, независящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на время, в течение которого действуют эти обязательства.

8.2 Если обязательства непреодолимой силы действуют в течение более 2-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения  обязательств по договору, причём ни  одна из сторон  не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3 Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Письменное уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре.

9. Прочие условия

9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания расчетов по настоящему договору.

9.2 В случае возникновения споров по настоящему договору стороны примут  необходимые меры  по их разрешению путём переговоров. При невозможности урегулировать их путём переговоров, спросы  разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.

9.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляется  в письменной форме, подписываются и заверяется сторонами. Принятые изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Реквизиты сторон.

Договор № _______

аренды недвижимого имущества.

г. Сергач, Нижегородская  обл.                                "___" __________ 200__ год

ДРСУ именуемые в дальнейшем "Арендодатель", в лице директора ______________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО "_____________"  (деревообрабатывающее предприятие), именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице директора___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 Предмет договора:

  - Предметом настоящего договора является аренда недвижимого имущества:

1.Отдельные здания с пристроем, общей площадью 250 м2.

2. Складская территория общей площадью 300 м2.

находящееся по адресу: г. Сергач , Нижегородской области, ул. Объездная , территория  №3.

  - Перечисленные в п. 1.1. имущество подлежит "Арендатору" по праву собственности.

2. Обязанности сторон.

2.1 "Арендодатель" по приемо-сдаточному акту передает "Арендатору" недвижимое имущество, перечисленное в п. 1.1., находящееся по указанному адресу в аренду на 1 год с правом пользования коммунальными услугами.

"Арендодатель" обеспечивает помещение электроэнергией.

2.2 "Арендодатель" обязуется:

2.2.1. Производить ремонт помещения за свой счет.

2.2.2. В случаи аварии, произошедшей не по вине "Арендатора", немедленно принимать все необходимые меры по устранению ее последствий.

2.3. "Арендодатель" принимает на себя обязательства по содержанию в надлежащем порядке кровли, рампы, подъездных путей, прилежащей к недвижимому имуществу территории, сантехнического, электротехнического и прочего оборудования.

2.4. "Арендатор" принимает на себя обязанности по сохранности и целевому использованию названного помещения, обязуется соблюдать правила противопожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии в переданном помещении и нести ответственность в случаях их нарушения.

2.5. "Арендатор" обязан:

2.5.1. За счет собственных средств производить текущий ремонт.

2.5.2. При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщать об этом "Арендодателю".

2.5.3. Не проводить реконструкции помещения, переоборудования сантехники и других капитальных ремонтных работ без согласия "Арендодателя". Неотделимые улучшения арендуемых помещений производить только с письменного разрешения "Арендодателя".

2.6. Арендуемые помещения могут сдаваться в субаренду "Арендатором" только с письменного согласия "Арендодателя".

2.7. "Арендатор" имеет право на дополнительную установку за свой счет телефонных линий и других средств связи, а также на проезд служебного автотранспорта и автотранспорта клиентов "Арендатора" к арендованному помещению с целью загрузки и разгрузки в порядке установленном "Арендодателем".

3. Финансовые обязательства.

3.1 Общая стоимость аренды в месяц составляет 5000 руб., в том числе НДС.

3.2. Расчет с "Арендодателем" производится в рублях ежемесячно в срок не позднее 10-го числа текущего месяца на расчетный счет "Арендодателя" или любой другой счет указанный им. Датой оплаты считать дату поступления денежных средств.

3.3 "Арендодатель" оставляет за собой право изменения ставки арендной платы , уведомив об этом "Арендатора" не позднее  чем за 10 дней в письменном виде .В случае не согласия " Арендатора" c  новой ставкой  арендной платы  договор расторгается в одностороннем порядке  в течении 1 месяца с момента  уведомления.

3.4. В случае несвоевременной оплаты  за аренду помещений "Арендодатель" взыскивает пеню в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки до окончательного погашения задолженности "Арендатором".

3.5. При расторжении договора  оплата за аренду  помещений взимается до срока сдачи  помещений по акту "Арендодателю".

4. Ответственность сторон .

4.1. " Арендатор"  несет перед "Арендодателем" материальную ответственность   в полном объеме за ущерб , причиненный "Арендодателю" повреждением , уничтожением  арендуемого помещения. В случае причинения ущерба арендуемому  помещению пожаром  или иным возгоранием , возникшим по вине "Арендатора", последний производит  необходимые восстановительные работы за свой счет.

4.2. В случае аварии, произошедшей  не по вине "Арендатора" , вследствие чего  произошли гибель , порча товаров, "Арендодатель" возмещает  в полном объеме  ущерб, причиненный "Арендатору" , если указанное выше произошло по вине "Арендодателя".

4.3. "Арендодатель" берет на себя риск случайного повреждения или гибели передаваемого "Арендатору" помещения, если указанные последствия наступили не по вине "Арендатора", при подтверждении данных последствий правоохранительными органами. Куда "Арендатор" обязан обратиться в случаи наступления этих последствий.

4.4. Стороны несут ответственность за соблюдение  обязательств настоящего договора в соответствии с действующим российским законодательством.

5 Расторжение договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует один год.

5.2. "Арендатор", надлежаще выполняющий обязанности  по настоящему договору, имеет  преимущественное перед другими лицами право на возобновление договора.

5.3. Договор прекращает свое действие в случаях:

5.3.1. По обоюдному согласию сторон.

5.3.2. В случае невыполнения арендатором одного из условий договора.

5.3.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств.

5.3.4. В случаи неуплаты арендной платы  более трех месяцев.

6. Споры и разногласия между сторонами при не достижении соглашения разрешаются Арбитражным судом Нижегородской области.

7. Адреса сторон.

Арендодатель: г. Сергач, Нижегородская область, 607510, ул. Объездная, территория № 3.

Арендатор: г. Сергач, Нижегородская обл., 607510 , ул .Объездная Территория №3.

Арендодатель                                                   Арендатор

______________ директор                               _____________директор

М.П.                                                                   М.П.

Акт

приема-передачи недвижимого имущества

к договору № _____ от «___» ___________ 200__ года.

г. Сергач Нижегородская область                      «____» _____________ 200__ г.

ДРСУ, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «___________» (деревообрабатывающее предприятие), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили акт о нижеследующем:

- Арендодатель передал, а Арендатор принял в соответствии с условиями договора следующее имущество:

А) Отдельные здания с пристроем, общей площадью 250 м2.

Б) Складская территория общей площадью 300 м2.

находящееся по адресу: г. Сергач , Нижегородской области, ул. Объездная, территория  №3.

- Все имущество передано в состоянии, выгодном для использования в соответствии с его назначением.

- Претензий по комплектности и техническому состоянию переданного имущества Арендатор не имеет.

- Арендодатель передал, а Арендатор принял всю необходимую документацию, необходимую для использования имущества.

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Арендодатель: ДРСУ

Генеральный директор   		______________

М.П.

Арендатор: ООО «_______» (деревообрабатывающее предприятие)

Директор   					______________

М.П.

# Резюме по инвестиционному проекту.

В представленном инвестиционном проекте рассмотрена идея создания деревообрабатывающего предприятия в г. Сергаче, Нижегородской области, где жители Нижегородской области могли бы купить товары деревообрабатывающей промышленности. Имеется для этого хорошая транспортная развязка, лавирование цены в зависимости от закупаемой партии. Были проведены достаточно детальные маркетинговые исследования и анализ рынка с целью появления конкурентов (выявления) и отыскание своеобразной «ниши» для деятельности организуемой фирмы.

В инвестиционном проекте были представлены пути создания организации, представляющей продукцию деревообрабатывающей промышленности, определена ее организационно-правовая форма, определено предполагаемое местоположение создаваемой организации на рынке (рыночная ниша), представлено описание товаров, которые организация будет предлагать потребителям, проанализирована целесообразность создания подобной организации с точки зрения прибыльности. Данный инвестиционный проект рассчитан на рынок г. Сергача, Нижегородской области при приведенной выше мощности загрузки предприятия будет приносить прибыль.

# Список используемой литературы:

- “Планирование на предприятии” в двух частях Минск; издательство: ООО “Новое знание” 2000 г. ; А.И. Ильин, Л.М. Синица.

- Прогнозирование и планирование в условиях рынка, Москва, издательство “ЮНИТИ” 1999 г. под редакцией Т.Г. Морозовой, А.В. Пикульнина.

- Строительное планирование, учебник, под редакцией Уткина Э.А. Москва , издательство «ЭКМОС» и «ТАНДЕМ» 1999 г.

- Управление персоналом предприятия, Е.В. Маслов, Москва, Инфра-М, Новосибирск: НГАЭ и У, 1999 г. под редакцией П.В. Шештова.

- Планирование на предприятии, Горемытин В.А., Бугупов Э.Р., Богомолов А.Ю., «Филин» 1999 г.

- Инвестиции и экономический рост предпринимательства А.Б. Крутин, Е.Г. Никольская. Санкт-Петербург, издательство «Лань» 2000г.

- Основой маркетинга, Филин, Кайлер, Москва: «Прогресс» 1992г.

- Менеджмент учебное пособие, Москва, издательство: «Знание» 2000г. , общественная редакция Ж.В.Прокофьевой.

- Н.В.Игашин «Инвестиции», учебник «ЮНИТИ» Москва 2000г.

- Коптышок Б.А., «Инвестиционные проекты», учебник издательства Михайлова В.А. Санкт-Петербург 2000г.

- Управление инвестициями под общественной редакцией В.В. Шеремета, научные редакторы В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро. том 1,2. Москва «Высшая школа» 1998г.

- С.П. Радионова, Н.В. Радионов. , «оценка инвестиционных ресурсов предприятий», Инновощ аспект издательство «Альфа» Санкт-Петербург 2001г.

- Л.А. Асташин, К.Н. Благостонов. , «Охрана природы», Москва: «Колос» , 1978г.

- Л.Н. Крейндлин, «Столярные работы», Москва: «Высшая школа» 1982г.