РЕФЕРАТ

Организация ремонтного хозяйства

# Сущность ремонта и его исполнители

На протяжении всего срока службы основные фонды предприятия (здания, сооружения, оборудование) подвергаются физическому и моральному износу и требуют постоянного технического обслуживания. Работоспособность оборудования восстанавливается путем его ремонта.

Ремонт

- совокупность технико-экономических и организационных мероприятий, связанных с поддержанием и частичным (или полным) восстановлением потребительской стоимости основных фондов (средств производства) или предметов личного пользования

- (согласно действующим стандартам) – это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий или их составных частей

Основные задачи ремонтного производства предприятия:

1. Поддержание технологического оборудования в постоянной эксплуатационной готовности и его обновление;

2. Увеличение сроков эксплуатации оборудования без ремонта;

3. Совершенствование организации и повышение качества ремонта оборудования;

4. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования.

Исполнители:

- ремонт основных фондов выполняют службы главного механика и главного энергетика

- основной объем ремонтных работ выполняет ремонтно-механическая служба – её орг. структура зависит от:

- - объема ремонтных работ

- специфики оборудования и его размещения

- принятой формы организации ремонта.

Общезаводские подразделения:

- отдел (управление) главного механика

- ремонтно-механический цех

- склад оборудования и запасных частей

- энергохозяйство (на небольших предприятиях)

Цеховые подразделения:

- цеховые и корпусные ремонтные базы в производственных цехах.

Функции подразделений:

1. Отдел главного механика

–конструкторская, технологическая, производственная и планово-экономическая работу для всего ремонтного хозяйства предприятия;

2. Ремонтно-механический цех

- капитальный ремонт и модернизация сложного оборудования

- изготовление запасных частей и нестандартного оборудования

- оказание помощи цеховым ремонтным службам;

Состав цеховой ремонтной базы:

- механическая мастерская

- слесарный участок

- ремонтные бригады

- кладовая.

Работы, выполнение которых возложено на ремонтную службу предприятия:

1. Паспортизация и аттестация оборудования;

2. Разработка технологических процессов на выполнение ремонтных работ;

3. Планирование и организация выполнения ремонтных работ;

4. Вопросы организации и оплаты труда ремонтников.

На большинстве предприятий организация ремонтного хозяйства строится на основе Типовой системы технического обслуживания и ремонта металло- и деревообрабатывающего оборудования.

# Сущность и содержание типовой системы

Типовая система

– совокупность запланированных организационно-технических мероприятий по уходу, надзору, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, выполняемых в определенной последовательности через установленную величину наработки и в определенных объемах

- (сущность) - после отработки каждым агрегатом определенного количества часов проводятся профилактические осмотры и различные виды плановых ремонтов, чередование и периодичность которых определяются назначением агрегата, его конструктивными и ремонтными особенностями и условиями эксплуатации.

Типовая система призвана обеспечить:

1) поддержание оборудования в работоспособном состоянии и предотвращение его неожиданного выхода из эксплуатации;

2) возможность выполнения ремонтных работ по плану, согласованному с планом производства;

3) своевременную подготовку необходимых для ремонта запасных частей и материалов;

4) правильную организацию технического обслуживания и ремонта оборудования;

5) увеличение коэффициента технического использования оборудования за счет повышения качества ремонта и уменьшения простоя в ремонте.

Типовая система:

- предупреждает возможность случайного выхода оборудования из строя

- позволяет ремонтировать его в кратчайшие сроки

- создает предпосылки для наиболее эффективного использования

- сокращает стоимость ремонта, улучшает его качество.

Состав типовой системы:

- межремонтное или техническое обслуживание

- ремонтные работы

Межремонтное или техническое обслуживание

- это комплекс операций по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии при использовании его по назначению

- предупреждает преждевременный выход оборудования из строя

Состав межремонтного обслуживания:

- текущий уход за оборудованием;

- контроль за соблюдением правил эксплуатации;

- промывка отдельных узлов и агрегатов;

- смазка и смену масел;

- осмотры и проверка на точность.

Текущий уход за оборудованием

- ведут рабочие во время перерывов в работе агрегатов

- заключается в чистке станков, смазке, поддержании чистоты

- контролируют эти операции бригадиры и мастер, служба главного механика

- все операции выполняются по заранее составленным графикам

Ремонтные работы

- проведение текущего (малого), среднего и капитального ремонта

- ремонтные работы проводятся по всем видам основных фондов

Текущий ремонт

- минимальный по объему ремонт - замена или восстановление быстроизнашиваемых деталей и регулировка механизмов

- для нормальной работы оборудования до очередного планового ремонта

- проводится без простоя оборудования (в нерабочее время)

- в течение года подвергается 90-100% технологического оборудования

- затраты на такой вид ремонта включаются в себестоимость продукции, выпускаемой на этом оборудовании.

Средний

- сложнее - смена или исправление отдельных узлов или деталей оборудования

- замена и восстановление изношенных деталей; оборудование частично разбирается

- выполняется без снятия оборудования с фундамента

- в течение года подвергается около 20-25% установленного оборудования

- затраты на ремонты с периодичностью:

- менее 1 года - включаются в себестоимость продукции

- более 1 года - за счет амортизационных отчислений

Капитальный

- наибольший по объему и сложности

- цель - восстановления исправности и ресурса оборудования

- требует полной разборки и ремонта всех базовых деталей, замены изношенных деталей и узлов, восстановление части деталей, проверки их на точность

- выполняется со снятием оборудования с фундамента и с транспортировкой в другой цех

- в течение года подвергается 10-12% установленного оборудования

- с очередным капитальным ремонтом совмещают модернизацию оборудования

Внеплановый

- следствие аварии оборудования

- не должны иметь место при правильной организации ремонтных работ в строгом соответствии с типовой системой внеплановые ремонты

Ремонтные работы ведутся в строгой последовательности

Объем и порядок их очередности зависят от длительности службы отдельных деталей и узлов.

В отличие от ЕСППР имеются другие системы организации ремонтной службы:

1. Система послеосмотровых ремонтов

- через определенные промежутки работы оборудования проводятся осмотры, по результатам которых назначается конкретный вид ремонта

- используется в стабильных условиях работы

2. Система стандартных ремонтов

- объем и содержание ремонтных процедур планируется и выполняется строго по графику в зависимости от состояния оборудования

- применяется в особо важных ситуациях

# Нормативы и планирование ремонтных работ

В основе составления плана ППР лежат нормативы и структура ремонтного цикла, предусмотренные единой системы ППР

Важнейшими нормативами ЕСППР являются:

1. ремонтный цикл и его структура;

2. категория ремонтной сложности;

3. нормативы трудоемкости ремонтных работ;

4. нормативы расхода материалов;

5. нормативы простоев оборудования в ремонте.

Ремонтный цикл

Ремонтный цикл – этот наименьший повторяющийся период эксплуатации оборудования, в течение которого выполняется все виды технического обслуживания и ремонта

- период от ввода в эксплуатацию до первого капитального ремонта или период между двумя капитальными ремонтами.

Структура ремонтного цикла - количество и последовательность входящих в ремонтный цикл ремонтов и осмотров

Типовая система предусматривает определенную структуру ремонтных циклов по группам оборудования с учетом назначения, сложности и условий эксплуатации

Типовая структура для металлорежущих станков весом до 10 т.:

КР – О – ТР1 – О – ТР2 – О – СР1 – О – ТР3 – О – ТР4 – О – КР,

где К – капитальный ремонт; Т – текущий (малый) ремонт; С – средний ремонт;

О – осмотры (данный цикл включает: капитальных ремонтов – 1, средних – 1, текущих – 4, осмотров – 6.

Продолжительность ремонтного цикла станков определяется произведением установленного норматива времени оперативной работы для каждого оборудования. Так для металлорежущего оборудования продолжительность ремонтного цикла можно рассчитать по формуле:

Тр.ц. = 24000 * Ком Кми Кто Кв Ку Ккм ,

где 24000 ч – нормативный коэффициент, характеризующий длительность ремонтного цикла для металлорежущего оборудования;

Ком – коэффициент, учитывающий обрабатываемый материал:

- для конструкционной стали - 1,0;

- для высокопрочной стали - 0,7;

- для чугуна, бронзы - 0,8;

Кми – коэффициент, учитывающий материал применяемого инструмента:

- металл (сталь) – 1,0;

- абразив – 0,8

Кто – коэффициент, учитывающий класс точности оборудования:

- нормальной точности – 1,0

- повышенной точности – 1,5

- особо точное оборудование – 2,0;

Кв – коэффициент, учитывающий возраст оборудования (до 10 лет – 1,0, далее чем больше возраст, тем ниже значение коэффициента)

Ку – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации оборудования

- для нормальных условий у = 1,0;

- в запыленных цехах и с повышенной влажностью у = 0,7.

Ккм – коэффициент, учитывающий категорию массы оборудования

- вес станка до 10 т – 1,0

- вес станка до 100 т – 1,35

- вес станка свыше 100 т – 1,7

Межремонтным периодом называется время работы оборудования между двумя плановыми ремонтами:

КР – О – ТР – О – ТР

Длительность межремонтного периода рассчитывается по следующей формуле:

Тм.р. = ,

где Тр.ц. – длительность ремонтного цикла;

nc – количество средних ремонтов;

nт – количество текущих (малых) ремонтов.

Межосмотровым периодом называется время работы оборудования между плановым ремонтом и осмотром или между двумя плановыми осмотрами.

КР – О – ТР – О – ТР

Длительность межосмотрового периода можно определить по следующей формуле:

То =  ,

где nо – количество осмотров или периодичность осмотров (текущего обслуживания).

Категория ремонтной сложности

Трудоемкость и материалоемкость ремонтных работ и технического обслуживания зависит от сложности, конструктивных и технологических особенностей оборудования. Чем сложнее оборудование, чем больше его размер и выше точность обработки на нем, тем сложнее ремонт, а следовательно, и выше его ремонтосложность.

Ремонтосложность оборудования рассматривается отдельно:

- по механической части (включает в себя ремонт кинематики и гидравлики)

- электрической части (включает ремонт электродвигателей, аппаратурной части – электрическая аппаратура, приборы, проводка).

Единицей ремонтосложности механической части называется ремонтосложность условной машины, трудоемкость капитального ремонта которой по механической части равна 50 ч в неизменных условиях среднего ремонтного цеха машиностроительного предприятия.

Аналогично определяется ремонтосложность электрической части, трудоемкость единицы которой равна 12,5 ч.

В машиностроении в качестве ремонтной единицы принята 1/11 затрат рабочего времени на ремонт токарно-винторезного станка 1К62. Этому станку присвоена 11 группа ремонтной сложности.

Сложность каждого станка выражается в количестве ремонтных единиц (ЕРС). Кол-во единиц ремонтной сложности называется категорией ремонтной сложности.

Нормативы трудоемкости ремонтных работ

В нормативах единой системы планово-предупредительных ремонтов на каждый вид ремонтных работ определена трудоемкость ремонтных работ.

Таблица - Нормативы времени в часах на одну ремонтную единицу

| Виды ремонта (виды ремонтных работ) | Нормативы времени на выполнение ремонтных работ, ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осмотры | Ремонты |  |  |
|  |  | Малый | Средний | Капитальный |
| Слесарные | 0,75 | 4 | 16 | 23 |
| Станочные | 0,1 | 2 | 7 | 10 |
| Прочие (окрасочные, сварочные и др.) | - | 0,1 | 0,5 | 2 |
| Всего: | 0,85 | 6,1 | 23,5 | 35 |

Общий годовой объем ремонтных работ определяется по формуле:

,

где Тк; Тс; Тм; То – суммарная трудоемкость (слесарных, станочных и прочих работ) соответственно капитального, среднего, малого ремонтов и осмотров на одну единицу ремонтной сложности;

Ri – количество единиц ремонтной сложности i–й единицы оборудования;

Сi – число единиц оборудования i–го наименования.

Если объем работ определяют раздельно по видам (слесарные, станочные, прочие), то используют соответствующие нормы времени на одну ремонтную единицу по всем видам планово-предупредительных ремонтов.

Численность ремонтных рабочих определяется по профессиям, исходя из объема соответствующих работ (слесарных, станочных и прочих) и эффективного фонда времени работы рабочего с учетом коэффициента выполнения норм. Общая формула следующая:

,

где Фд – действительный фонд времени работы одного рабочего;

кв.н. – коэффициент выполнения норм

Планирование ремонтных работ

Порядок планирования ремонтных работ:

1. Определяется общий объем ремонтных работ,

2. Составляются календарные графики его хода,

3. Рассчитываются трудоемкость, численность, производительность труда и фонд заработной платы работников, количество и стоимость необходимого оборудования, запчастей и материалов.

Основа планирования ремонтных работ - план-график ремонта оборудования

- содержит перечень установленного оборудования, его сложность, вид ремонтов и сроки их выполнения, а также трудоемкость работ и время простоя оборудования в ремонте

- составляет график отдел главного механика

# Организация ремонтных работ

Начинается с подготовки к ремонту:

Конструкторская подготовка

- разработка альбомов, чертежей на модернизацию всех узлов, деталей, разработка схем

Технологическая подготовка

- разработка технологических процессов разборки, ремонта и сборки оборудования, разработка технологических процессов на разработку ремонтной оснастки, приспособлений

Организационная подготовка

- решение вопросов материального обеспечения ремонтных работ

Формы организации выполнения ремонтных работ

- определяются размерами предприятий и особенностями оборудования

Существует три формы организации выполнения ремонтных работ:

1. Децентрализованный ремонт;

2. Централизованный ремонт;

3. Смешанный ремонт.

Децентрализованный ремонт

- все виды ремонтных работ и осмотры выполняются цеховыми ремонтными базами, находящимися в производственных цехах

- ремонтно-механический цех при этой форме занимается обеспечением сменных и запасных частей и выполнением ремонтных работ для особо сложного и уникального оборудования

- применяется на предприятиях массового и крупносерийного производства с большим числом оборудования в каждом цехе

Централизованный ремонт

- все виды ремонтных работ и технического обслуживания (осмотры) выполняются силами ремонтно-механического цеха

- дежурные ремонтники, прикрепленные к основным производственным цехам, осуществляют только техническое обслуживание оборудования

- применяется на небольших предприятиях единичного и мелкосерийного типа производства.

Смешанная форма

- все виды технического обслуживания (осмотры), а также малый и средний ремонты выполняет цеховая ремонтная база

- все виды капитального ремонта выполняет ремонтно-механический цех

- самая распространённая форма организации выполнения ремонтных работ

- применяется на предприятиях серийного типа производства

Оборудование с ЧПУ на всех заводах ремонтируется централизовано специальной лабораторией РМЦ или выездными бригадами центральных ремонтных предприятий (по договорам).

# Основные направления повышения эффективности ремонтного хозяйства

Проведенные исследования показывают, что после капитального ремонта оборудования значительно сокращаются последующие межремонтные циклы. Например, оборудование в возрасте 20 лет имеет межремонтный цикл на 20% меньше, чем оборудование в возрасте 10 лет.

Увеличиваются затраты на текущее обслуживание и ремонт оборудования в течение второго межремонтного цикла по сравнению с первым в среднем на 9-15%, третьего цикла – на 18-26%, четвертого цикла – на 28-35%.

В связи с этим первостепенное значение приобретает нахождение путей решения таких двух важнейших проблем ремонтного хозяйства, как специализация и концентрация ремонта оборудования и обеспечение ремонтной службы запасными частями.

1. Специализация ремонтного производства

Реорганизация ремонтного дела на основе его специализации позволит

- перейти на индустриальные методы проведения ремонтных операций и тем самым повысить технический уровень ремонтного хозяйства

- высвободить часть техники и рабочей силы, сосредоточенных в ремонтной службе, для нужд основного производства

- улучшить качество ремонта, сократить сроки его проведения, снизить расход материалов - снизить затраты на ремонт одной ремонтной единицы

Первый этап - создание ремонтных цехов, выполняющих ремонт определенных видов оборудования

Второй этап – создание ремонтных заводов, их специализация на ремонте и модернизации определенных видов машин и агрегатов и на изготовлении запасных частей к оборудованию определенного типа

2. Обеспечение ремонтных работ запасными частями

Изготовление запасных частей для своих нужд каждым предприятием в отдельности требует дополнительного оборудования и дополнительных производственных площадей, которые не могут быть эффективно использованы. В результате себестоимость изготовления таких запасных частей в 3-5 раз больше, чем на специализированных предприятиях

В результате появляется необходимость значительного расширения специализированного оборудования запасных частей. Это может быть достигнуто путем совершенствования организации производства запасных деталей и узлов следующим образом:

1. увеличить объем их производства к изготовляемому оборудованию на заводах-изготовителях;

2. специализировать существующие ремонтно-механические цехи предприятий на изготовлении запасных частей определенной номенклатуры;

3. строить специализированные ремонтные заводы в различных регионах страны.

Еще одним из путей удовлетворения потребности в запчастях является восстановление изношенных деталей и повторное их использование.

Таким путем можно удовлетворить на 20-25% существующую потребность в запасных частях.

Фактически же восстанавливается и повторно используется незначительная их часть. Поэтому целесообразно создавать на крупных предприятиях специальные восстановительные участки и службы, нужны специализированные заводы, которые бы восстанавливали и упрочняли изношенные детали.